მარნეულის მუნიციპალიტეტი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ექვსი თვის შესრულების ანგარიში

22.07.2025

სარჩევი

თავი I. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის  ექვსი თვის ბალანსი	2

თავი II.მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება	4

მუხლი 1.მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ექვსი თვის შემოსულობები	4

მუხლი 2. მარნეულის მუნიციპალიტეტის  2025  წლის ექვსი თვის გადასახდელები	6

მუხლი 3. ნაშთის ცვლილება	11

თავიV.მარნეულის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების  ფონდი	12

ა) სარეზერვო ფონდი	12

ბ) წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების  ფონდი	17

თავი VI. 2025 წლის ბიუჯეტის 6 თვის  შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში	17

თავიVII.მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის პრიორიტეტების, პროგრამების/ქვეპროგრამების შესრულება	27

მუხლი1.ინფრასტრუქტურის განვითარება ( ორგანიზაციული  კოდი 02 00)	27

მუხლი 2. გარემოს დაცვა (კოდი 03 00)	44

მუხლი 3.  განათლება (კოდი 04 00)	48

მუხლი 4. კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00 )	52

მუხლი 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 06 00)	62

მუხლი 6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)	66

თავი VIII. 2025 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება	69

თავი IX. მუნიციპალიტეტის დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტის შესრულება	80

თავი X. 2025 წლის ტრანსფერების შესახებ ინფორმაცია	90

1.	მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის 2025წლის დელეგირებული უფლებამოსილების შესასრულებლად გამოყოფილი მიზნობრივი   ტრანსფერის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ	90

2.	მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის 2025 წელს გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ 6 თვის მონაცემებით	90

# თავი I. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის  ექვსი თვის ბალანსი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების ექვსი თვის გეგმა განსაზღვრული იყო 49,916,621ლარის ოდენობით, ფაქტიურმა დანახარჯმა შეადგინა გეგმის 73% - 36,273,885ლარი, შემოსულობები დაგეგმილი იყო 43,126,847 ლარის ოდენობით, ფაქტიურად შემოვიდა ბიუჯეტში 34,861,895 ლარი, ფინანსური აქტივების ცვლილებამ შეადგინა -1,411,991ლარი.

(თანხა ლარებში)

| დასახელება | 2025 წლის 6 თვის გეგმა |  |  | 2025 წლის 6 თვის ფაქტი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | საკუთარი შემოსავლები | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |  | საკუთარი შემოსავლები | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
| შემოსავლები | 42,931,847 | 33,669,031 | 9,262,816 | 34,365,692 | 30,408,825 | 3,956,866 |
| გადასახადები | 28,196,531 | 28,196,531 |  | 25,307,784 | 25,307,784 |  |
| გრანტები | 9,262,816 |  | 9,262,816 | 3,956,866 |  | 3,956,866 |
| სხვა შემოსავლები | 5,472,500 | 5,472,500 |  | 5,101,041 | 5,101,041 |  |
| ხარჯები | 31,790,889 | 29,928,178 | 1,862,711 | 26,352,340 | 25,022,261 | 1,330,079 |
| შრომის ანაზღაურება | 4,631,928 | 4,631,928 |  | 3,748,748 | 3,748,748 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 8,132,122 | 6,459,447 | 1,672,676 | 6,392,064 | 5,203,651 | 1,188,413 |
| პროცენტი | 9,292 | 9,292 |  | 4,040 | 4,040 |  |
| სუბსიდიები | 15,051,867 | 14,866,732 | 185,135 | 13,503,840 | 13,364,474 | 139,366 |
| გრანტები | 65,000 | 65,000 |  | 65,000 | 65,000 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,760,013 | 2,757,113 | 2,900 | 2,371,460 | 2,371,160 | 300 |
| სხვა ხარჯები | 1,140,667 | 1,138,667 | 2,000 | 267,187 | 265,187 | 2,000 |
| საოპერაციო სალდო | 11,140,958 | 3,740,853 | 7,400,105 | 8,013,352 | 5,386,565 | 2,626,787 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 17,899,395 | 9,443,156 | 8,456,239 | 9,394,005 | 5,755,018 | 3,638,987 |
| ზრდა | 18,094,395 | 9,638,156 | 8,456,239 | 9,890,208 | 6,251,221 | 3,638,987 |
| კლება | 195,000 | 195,000 |  | 496,203 | 496,203 |  |
| მთლიანი სალდო | -6,758,437 | -5,702,304 | -1,056,134 | -1,380,654 | -368,454 | -1,012,200 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -6,789,774 | -5,733,641 | -1,056,134 | -1,411,991 | -399,791 | -1,012,200 |
| ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| კლება | 6,789,774 | 5,733,641 | 1,056,134 | 1,411,991 | 399,791 | 1,012,200 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 6,789,774 | 5,733,641 | 1,056,134 | 1,411,991 | 399,791 | 1,012,200 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -31,337 | -31,337 | 0 | -31,337 | -31,337 | 0 |
| ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| კლება | 31,337 | 31,337 | 0 | 31,337 | 31,337 | 0 |
| ბალანსი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# თავი II.მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

## მუხლი 1.მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ექვსი თვის შემოსულობები

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის  შემოსავლები  2024 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით  გაიზარდა, რაც გამოწვეულია  მარნეულის მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლების ზრდით.

ჯამში  მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის შემოსავლებმა 2024 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით განიცადა 8 %-იანი ზრდა -2 750,105 ლარი.

(თანხა ლარებში)

| შემოს. კლას. კოდი | დასახელება | წლიური გეგმა | II კვარტლის გეგმა | II კვარტლის ფაქტი | % წლიური | % კვარტალური |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ჯამური | 86,752,549.47 | 49,916,621.42 | 41,753,282.04 | 48.1 | 83.6 |
|  | შემოსულობები | 79,962,775.00 | 43,126,846.95 | 34,861,894.86 | 43.6 | 80.8 |
| 1 | შემოსავლები | 79,572,775.00 | 42,931,846.95 | 34,365,691.86 | 43.2 | 80.0 |
| 1.1 | გადასახადები | 52,993,061.00 | 28,196,530.50 | 25,307,783.99 | 47.8 | 89.8 |
| 1.1.3 | გადასახადები ქონებაზე | 7,500,000.00 | 3,750,000.00 | 4,302,149.48 | 57.4 | 114.7 |
| 1.1.3.1 | გადასახადები უძრავ ქონებაზე | 7,500,000.00 | 3,750,000.00 | 4,302,149.48 | 57.4 | 114.7 |
| 1.1.3.1.1 | ქონების გადასახადი | 7,500,000.00 | 3,750,000.00 | 4,302,149.48 | 57.4 | 114.7 |
| 1.1.3.1.1.1 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | 3,918,750.08 | 98.0 | 195.9 |
| 1.1.3.1.1.2 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 90,000.00 | 45,000.00 | 26,519.97 | 29.5 | 58.9 |
| 1.1.3.1.1.3 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 70,000.00 | 35,000.00 | 3,529.36 | 5.0 | 10.1 |
| 1.1.3.1.1.4 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 2,060,000.00 | 1,030,000.00 | 292,424.28 | 14.2 | 28.4 |
| 1.1.3.1.1.5 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 1,280,000.00 | 640,000.00 | 60,925.79 | 4.8 | 9.5 |
| 1.1.4 | გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე | 45,493,061.00 | 24,446,530.50 | 21,005,634.51 | 46.2 | 85.9 |
| 1.1.4.1.1 | დამატებული ღირებულების გადასახადი | 45,493,061.00 | 24,446,530.50 | 21,005,634.51 | 46.2 | 85.9 |
| 1.3 | გრანტები | 15,634,714.00 | 9,262,816.45 | 3,956,866.38 | 25.3 | 42.7 |
| 1.3.3.1 | მიმდინარე | 1,928,869.00 | 1,772,604.45 | 1,283,906.38 | 66.6 | 72.4 |
| 1.3.3.1.1.1.2 | მიზნობრივი ტრანსფერი | 1,928,869.00 | 1,772,604.45 | 1,283,906.38 | 66.6 | 72.4 |
| 1.3.3.2 | კაპიტალური | 13,705,845.00 | 7,490,212.00 | 2,672,960.00 | 19.5 | 35.7 |
| 1.3.3.2.1.1.1 | სპეციალური ტრანსფერი | 2,259,000.00 | 2,259,000.00 | 719,031.00 | 31.8 | 31.8 |
| 1.3.3.2.1.1.2 | კაპიტალური ტრანსფერი | 11,446,845.00 | 5,231,212.00 | 1,953,929.00 | 17.1 | 37.4 |
| 1.4 | სხვა შემოსავლები | 10,945,000.00 | 5,472,500.00 | 5,101,041.49 | 46.6 | 93.2 |
| 1.4.1 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 2,425,000.00 | 1,212,500.00 | 854,050.68 | 35.2 | 70.4 |
| 1.4.1.1 | პროცენტები | 1,250,000.00 | 625,000.00 | 326,350.02 | 26.1 | 52.2 |
| 1.4.1.1.2.4 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 1,250,000.00 | 625,000.00 | 326,350.02 | 26.1 | 52.2 |
| 1.4.1.5 | რენტა | 1,175,000.00 | 587,500.00 | 527,700.66 | 44.9 | 89.8 |
| 1.4.2 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 4,920,000.00 | 2,460,000.00 | 2,723,352.86 | 55.4 | 110.7 |
| 1.4.2.2.3 | სანებართვო მოსაკრებლები | 1,100,000.00 | 550,000.00 | 609,399.98 | 55.4 | 110.8 |
| 1.4.2.2.13 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 3,500,000.00 | 1,750,000.00 | 1,968,675.00 | 56.2 | 112.5 |
| 1.4.2.2.14 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 300,000.00 | 150,000.00 | 141,763.88 | 47.3 | 94.5 |
| 1.4.2.3 | არა საბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხევითი გაყიდვები | 20,000.00 | 10,000.00 | 3,514.00 | 17.6 | 35.1 |
| 1.4.3 | სანქციები, ჯარიმები და საურავები | 3,600,000.00 | 1,800,000.00 | 1,396,121.69 | 38.8 | 77.6 |
| 1.4.4 | ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 0.00 |  | 127,516.26 |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 390,000.00 | 195,000.00 | 496,203.00 | 127.2 | 254.5 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | 40,000.00 | 20,000.00 | 34,350.00 | 85.9 | 171.8 |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | 40,000.00 | 20,000.00 | 34,350.00 | 85.9 | 171.8 |
| 31.1.1.2 | არასაცხოვრებელი შენობები | 40,000.00 | 20,000.00 | 34,350.00 | 85.9 | 171.8 |
| 31.4 | არაწარმოებული აქტივები | 350,000.00 | 175,000.00 | 461,853.00 | 132.0 | 263.9 |
| 31.4.1 | მიწა | 350,000.00 | 175,000.00 | 461,853.00 | 132.0 | 263.9 |
| 41 | ნაშთები წლის დასაწყისისათვის | 6,789,774.47 | 6,789,774.47 | 6,891,387.18 |  |  |

შემოსულობებში გადასახადების წილმა შეადგინა 73 % -25,307,784 ლარი, გრანტებმა შეადგინა 11 % -3,956,866 ლარი, სხვა შემოსავლებმა 15 % - 5,101,041 ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა  1% -496,203 ლარი.

ჯამში 2025 წლის შემოსულობების ექვსი თვის გეგმა შესრულდა 80,8 %-ით.

## მუხლი 2. მარნეულის მუნიციპალიტეტის  2025  წლის ექვსი თვის გადასახდელები

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გადასახდელებში ექვსი თვის გეგმიდან 49,916,621ლარი, ფაქტიურად დახარჯულია 36,273,885 ლარი, გეგმის 70%.  აქედან ხარჯებმა შეადგინა 73% -26,352,340 ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდამ 27 %-9,890,208 ლარი, ვალდებულებების კლებამ -31,337 ლარი 0.1%.

2.1 ხარჯები

მუნიციპალიტეტის 255 თანამშრომელზე 2025  წლის 6 თვეში გაცემული  შრომის ანაზღაურებაში 3,748,748 ლარიდან   თანამდებობრივი სარგო შეადგენს 3,668,979 ლარს,   ჯილდო/პრემია 3,086 ლარს, დანამატი -76,684 ლარს.

- „საქონელი და მომსახურება“ მუხლით ხარჯმა სულ შეადგინა  6,392,064 ლარი, აქედან:

- შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება - 1,428,170 ლარი;

- მივლინება - 1,440 ლარი;

- ოფისის ხარჯები - 330,438 ლარი;

- წარმომადგენლობითი ხარჯები -63,302 ლარი;

- რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები -9,264 ლარი;

- ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები- 1,639,665 ლარი;

- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება -2,919,785 ლარი;

- „სუბსიდიები“ -13,503,840 ლარი;

- „გრანტები“ -65,000 ლარი;

- „სოციალური უზრუნველყოფა“ - 2,371,460 ლარი;

- „სხვა ხარჯი“ - 267,187 ლარი;

| დასახელება | 2025 წლის 6 თვის გეგმა |  |  | 2025 წლის 6 თვის ფაქტი |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |  |
|  |  | საკუთარი შემოსავლები | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |  | საკუთარი შემოსავლები | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |  |
| ხარჯები | 31,790,889 | 29,928,178 | 1,862,711 | 26,352,340 | 25,022,261 | 1,330,079 | 83 |
| შრომის ანაზღაურება | 4,631,928 | 4,631,928 | 0 | 3,748,748 | 3,748,748 | 0 | 81 |
| საქონელი და მომსახურება | 8,132,122 | 6,459,447 | 1,672,676 | 6,392,064 | 5,203,651 | 1,188,413 | 79 |
| პროცენტი | 9,292 | 9,292 | 0 | 4,040 | 4,040 | 0 | 43 |
| სუბსიდიები | 15,051,867 | 14,866,732 | 185,135 | 13,503,840 | 13,364,474 | 139,366 | 90 |
| გრანტები | 65,000 | 65,000 | 0 | 65,000 | 65,000 | 0 | 100 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,760,013 | 2,757,113 | 2,900 | 2,371,460 | 2,371,160 | 300 | 86 |
| სხვა ხარჯები | 1,140,667 | 1,138,667 | 2,000 | 267,187 | 265,187 | 2,000 | 23 |

2.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა

| კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2025 წლის გეგმა |  |  | 2025 წლის ფაქტი |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სულ | ადგილობრივი | სახელმწიფო | სულ | ადგილობრივი | სახელმწიფო | % |
| 0100 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 1,241,033 | 1,241,033 | 0 | 609,663 | 609,663 | 0 | 49 |
| 0101 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,241,033 | 1,241,033 | 0 | 609,663 | 609,663 | 0 | 49 |
| 01 0101 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 864,333 | 864,333 | 0 | 310,962 | 310,962 | 0 | 36 |
| 01 01 02 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია | 376,701 | 376,701 | 0 | 298,702 | 298,702 | 0 | 79 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 14,739,690 | 6,283,451 | 8,456,239 | 8,023,670 | 4,384,683 | 3,638,987 | 54 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 9,946,190 | 3,259,983 | 6,686,207 | 4,842,681 | 1,889,573 | 2,953,108 | 49 |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 2,330,019 | 1,175,987 | 1,154,032 | 1,511,653 | 825,774 | 685,879 | 65 |
| 02 03 | გარე განათება | 63,532 | 63,532 | 0 | 52,288 | 52,288 | 0 | 82 |
| 0204 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | 412,200 | 412,200 | 0 | 412,200 | 412,200 | 0 | 100 |
| 02 07 | კეთილმოწყობა | 1,253,699 | 1,253,699 | 0 | 1,204,848 | 1,204,848 | 0 | 96 |
| 02 08 | სარიტუალო ღონისძიებები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 02 09 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები | 734,050 | 118,050 | 616,000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 368,014 | 368,014 | 0 | 78,417 | 78,417 | 0 | 21 |
| 0301 | დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა | 25,000 | 25,000 | 0 | 7,547 | 7,547 | 0 |  |
| 0302 | კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში | 343,014 | 343,014 | 0 | 70,870 | 70,870 | 0 | 21 |
| 04 00 | განათლება | 359,438 | 359,438 | 0 | 226,357 | 226,357 | 0 | 63 |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 15,000 | 15,000 | 0 | 10,541 | 10,541 | 0 | 70 |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა | 344,438 | 344,438 | 0 | 215,816 | 215,816 | 0 | 63 |
| 04 03 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი | 1,386,220 | 1,386,220 | 0 | 952,100 | 952,100 | 0 | 69 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 1,326,220 | 1,326,220 | 0 | 945,667 | 945,667 | 0 | 71 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 60,000 | 60,000 | 0 | 6,433 | 6,433 | 0 | 11 |
| 06 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| სულ ჯამი |  | 18,094,395 | 9,638,156 | 8,456,239 | 9,890,208 | 6,251,221 | 3,638,987 | 55 |

2.3 ვალდებულების კლება

2025 წლის პირველი იანვრისათვის მარნეულის მუნიციპალიტეტის ვალი შეადგენს 94,005 ლარს, რომელიც წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში აღებულ სესხს.  31 დეკემბრისათვის იგეგმება ვალის შემცირება 62,674  ლარის ოდენობით. ექვსი თვის ხარჯმა შეადგინა 31,337 ლარი.

პრიორიტეტების მიხედვით თანხები გადანაწილდა შემდეგნაირად:

(თანხა ლარებში)

| პრიორიტეტი |  | 2025 წლის 2 კვარტლის გეგმა | 2025 წლის 2 კვარტლის ფაქტი | შესრულების % | პრიორიტეტის წილი გადასახდელებში (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 9,868,026 | 7,317,456 | 74 | 20 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 21,545,373 | 13,650,494 | 63 | 38 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 3,055,514 | 2,567,299 | 84 | 7 |
| 04 00 | განათლება | 6,553,114 | 5,397,857 | 82 | 15 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 5,946,003 | 4,798,839 | 81 | 13 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 2,948,591 | 2,541,940 | 86 | 7 |
|  | სულ | 49,916,621 | 36,273,885 | 73 |  |

## მუხლი 3. ნაშთის ცვლილება

2025   წლის ექვსი თვის მდგომარეობით  გადასახდელებმა გადააჭარბეს შემოსულობებს ,  შედეგად წინა წლის ნაშთის გათვალისწინებით 2025 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით საკუთარი შემოსავლების ნაშთმა შეადგინა 5,479,397ლარი.

(თანხა ლარებში)

| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2025 წლის 6 თვის გეგმა |  |  | 2025 წლის 6 თვის ფაქტი |  |  | შესრულების % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | საკუთარი შემოსავლები | ტრანსფერები |  | საკუთარი შემოსავლები | ტრანსფერები |  | საკუთარი შემოსავლები | ტრანსფერები |
| ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში | 6,891,387 | 5,733,641 | 1,157,747 | 6,891,387 | 5,733,641 | 1,157,747 |  |  |  |
| შემოსულობები | 43,126,847 | 33,864,031 | 9,262,816 | 34,861,895 | 30,905,028 | 3,956,866 | 81 | 91 | 43 |
| შემოსავლები | 42,931,847 | 33,669,031 | 9,262,816 | 34,365,692 | 30,408,825 | 3,956,866 | 80 | 90 | 43 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 195,000 | 195,000 | 0 | 496,203 | 496,203 | 0 | 254 | 254 |  |
| გადასახდელები | 49,916,621 | 39,597,671 | 10,318,950 | 36,273,885 | 31,304,819 | 4,969,066 | 73 | 79 | 48 |
| ხარჯები | 31,790,889 | 29,928,178 | 1,862,711 | 26,352,340 | 25,022,261 | 1,330,079 | 83 | 84 | 71 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,094,395 | 9,638,156 | 8,456,239 | 9,890,208 | 6,251,221 | 3,638,987 | 55 | 65 | 43 |
| ვალდებულებების კლება | 31,337 | 31,337 | 0 | 31,337 | 31,337 | 0 | 100 | 100 |  |
| ნაშთის ცვლილება | -6,789,774 | -5,733,641 | -1,056,134 | -1,411,991 | -399,791 | -1,012,200 |  |  |  |
| ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს | 101,613 | 0 | 101,613 | 5,479,397 | 5,333,850 | 145,547 |  |  |  |

# თავიV.მარნეულის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების  ფონდი

## ა) სარეზერვო ფონდი

მარნეულის მუნიციპალიტეტში  2025 წლის  ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე მუხლის შესაბამისად შექმნილია სარეზერვო ფონდი 500 000 ლარის ოდენობით, საიდანაც ასიგნებებში გადანაწილებული იქნა და  ფაქტიურად გახარჯული თანხების ოდენობამ შეადგინა  211 950 ლარი.

208 950 ლარით 60 ოჯახს გაეწია ერთჯერადი ფინანსური დახმარება,  3000 ლარით 2 მოქალაქეს გაეწია დახმარება სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით.

(თანხა ლარებში)

| გადარიცხვის თარიღი | დასახელება | თანხა ლარებში | გადახდის დანიშნულება | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-01-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 25,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250178_მერის_ბრძ._17/01/2025 |
| 21-01-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322502031_მერის_ბრძ._20/01/2025 |
| 21-01-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322502031_მერის_ბრძ._20/01/2025 |
| 21-01-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 3,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322502031_მერის_ბრძ._20/01/2025 |
| 24-01-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 3,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322502311_მერის_ბრძ._23/01/2025 |
| 23-01-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 3,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322502310_მერის_ბრძ._23/01/2025 |
| 23-01-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 3,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32250239_მერის_ბრძ._23/01/2025 |
| 23-01-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 3,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32250238_მერის_ბრძ._23/01/2025 |
| 24-01-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 7,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი 32250246_მერის_ბრძ._24/01/2025 |
| 29-01-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 7,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250292_მერის_ბრძ._29/01/2025 |
| 29-01-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 6,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 3225029001_მერის_ბრძ._29/01/2025 |
| 30-01-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 6,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი :ბ32. 32250297_მერის_ბრძ._29/01/2025 |
| 29-01-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 7,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250298_მერის_ბრძ._29/01/2025 |
| 04-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 5,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250314_მერის_ბრძ._31/01/2025 |
| 03-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250313_მერის_ბრძ._31/01/2025 |
| 03-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250313_მერის_ბრძ._31/01/2025 |
| 03-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250313_მერის_ბრძ._31/01/2025 |
| 03-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 2,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250313_მერის_ბრძ._31/01/2025 |
| 03-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250313_მერის_ბრძ._31/01/2025 |
| 03-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250313_მერის_ბრძ._31/01/2025 |
| 03-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 2,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250313_მერის_ბრძ._31/01/2025 |
| 10-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 5,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32250413_მერის_ბრძ._10/02/2025 |
| 11-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 8,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250417_მერის_ბრძ._10/02/2025 |
| 14-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 4,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.3225044001_მერის_ბრძ._13/02/2025 |
| 18-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 4,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250499_მერის_ბრძ._18/02/2025 |
| 19-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 6,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32250504_მერის_ბრძ._19/02/2025 |
| 19-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 6,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250505_მერის_ბრძ._19/02/2025 |
| 21-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 15,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250523_მერის_ბრძ._21/02/2025 |
| 24-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250524_მერის_ბრძ._21/02/2025 |
| 24-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250524_მერის_ბრძ._21/02/2025 |
| 24-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 2,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250524_მერის_ბრძ._21/02/2025 |
| 24-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250524_მერის_ბრძ._21/02/2025 |
| 24-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250524_მერის_ბრძ._21/02/2025 |
| 24-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250524_მერის_ბრძ._21/02/2025 |
| 24-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250524_მერის_ბრძ._21/02/2025 |
| 24-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250524_მერის_ბრძ._21/02/2025 |
| 24-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 4,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250555_მერის_ბრძ._24/02/2025 |
| 24-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 2,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32250557_მერის_ბრძ._24/02/2025 |
| 25-02-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 2,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32. 32250524_მერის_ბრძ._21/02/2025 |
| 20-03-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი 32. 32250785_მერის_ბრძ._19/03/2025 |
| 20-03-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 5,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32250789_მერის_ბრძ._19/03/2025 |
| 20-03-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 6,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322507810_მერის_ბრძ._19/03/2025 |
| 20-03-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 7,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32250792_მერის_ბრძ._20/03/2025 |
| 04-04-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 2,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322509420_მერის_ბრძ._04/04/2025 |
| 04-04-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322509420_მერის_ბრძ._04/04/2025 |
| 04-04-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 2,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322509420_მერის_ბრძ._04/04/2025 |
| 04-04-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322509420_მერის_ბრძ._04/04/2025 |
| 04-04-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322509420_მერის_ბრძ._04/04/2025 |
| 04-04-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 2,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322509420_მერის_ბრძ._04/04/2025 |
| 04-04-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322509420_მერის_ბრძ._04/04/2025 |
| 04-04-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322509420_მერის_ბრძ._04/04/2025 |
| 04-04-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 950.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322509420_მერის_ბრძ._04/04/2025 |
| 07-04-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 2,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322509420_მერის_ბრძ._04/04/2025 |
| 04-04-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | -1,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322509420_მერის_ბრძ._04/04/2025 |
| 08-04-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322509420_მერის_ბრძ._04/04/2025 |
| 16-04-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 2,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322510510_მერის_ბრძ._15/04/2025 |
| 16-04-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32251057_მერის_ბრძ._15/04/2025 |
| 16-04-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 2,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32251056_მერის_ბრძ._15/04/2025 |
| 16-04-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322510520_მერის_ბრძ._15/04/2025 |
| 17-04-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 2,000.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.32251063_მერის_ბრძ._16/04/2025 |
| 16-05-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322513611_მერის_განკ._16/05/2025 |
| 16-05-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 2,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322513611_მერის_განკ._16/05/2025 |
| 16-05-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322513611_მერის_განკ._16/05/2025 |
| 29-05-2025 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,500.00 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. | თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი ბ32.322514711_მერის_ბრძ._27/05/2025 |

## ბ) წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების  ფონდი

კოდი 010202 „წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი“ - გეგმა შეადგენს 3,0 ათას ლარს, ხარჯი არ გაწეულა.

# თავი VI. 2025 წლის ბიუჯეტის 6 თვის  შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში

(თანხა ლარებში)

| ფუნქციონალ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | გეგმა | ხარჯი | სხვაობა | შესრულება |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ჯამური | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 49,885,284.42 | 36,242,548.47 | 13,642,735.95 | 0.73 |
| 2 | ხარჯები | 31,790,888.93 | 26,352,340.10 | 5,438,548.83 | 0.83 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 4,631,928.00 | 3,748,748.16 | 883,179.84 | 0.81 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 8,132,122.43 | 6,392,064.44 | 1,740,057.99 | 0.79 |
| 2.4 | პროცენტი | 9,291.50 | 4,040.00 | 5,251.50 | 0.43 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 15,051,867.44 | 13,503,840.16 | 1,548,027.28 | 0.90 |
| 2.6 | გრანტები | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,760,013.00 | 2,371,459.99 | 388,553.01 | 0.86 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 1,140,666.56 | 267,187.35 | 873,479.21 | 0.23 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1,140,666.56 | 267,187.35 | 873,479.21 | 0.23 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 431,194.56 | 267,187.35 | 164,007.21 | 0.62 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 709,472.00 |  |  | 0.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,094,395.49 | 9,890,208.37 | 8,204,187.12 | 0.55 |
| 7 | მთლიანი ხარჯები | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 49,885,284.42 | 36,242,548.47 | 13,642,735.95 | 0.73 |
| 2 | ხარჯები | 31,790,888.93 | 26,352,340.10 | 5,438,548.83 | 0.83 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 4,631,928.00 | 3,748,748.16 | 883,179.84 | 0.81 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 8,132,122.43 | 6,392,064.44 | 1,740,057.99 | 0.79 |
| 2.4 | პროცენტი | 9,291.50 | 4,040.00 | 5,251.50 | 0.43 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 15,051,867.44 | 13,503,840.16 | 1,548,027.28 | 0.90 |
| 2.6 | გრანტები | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,760,013.00 | 2,371,459.99 | 388,553.01 | 0.86 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 1,140,666.56 | 267,187.35 | 873,479.21 | 0.23 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1,140,666.56 | 267,187.35 | 873,479.21 | 0.23 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 431,194.56 | 267,187.35 | 164,007.21 | 0.62 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 709,472.00 |  |  | 0.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,094,395.49 | 9,890,208.37 | 8,204,187.12 | 0.55 |
| 7.1 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 9,836,689.05 | 7,286,118.80 | 2,550,570.25 | 0.74 |
| 2 | ხარჯები | 8,595,655.56 | 6,676,455.31 | 1,919,200.25 | 0.78 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 4,631,928.00 | 3,748,748.16 | 883,179.84 | 0.81 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 3,256,013.50 | 2,517,099.43 | 738,914.07 | 0.77 |
| 2.4 | პროცენტი | 9,291.50 | 4,040.00 | 5,251.50 | 0.43 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 114,421.00 | 45,400.15 | 69,020.85 | 0.40 |
| 2.6 | გრანტები | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 312,500.00 | 176,269.21 | 136,230.79 | 0.56 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 206,501.56 | 119,898.36 | 86,603.20 | 0.58 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 206,501.56 | 119,898.36 | 86,603.20 | 0.58 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 206,501.56 | 119,898.36 | 86,603.20 | 0.58 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,241,033.49 | 609,663.49 | 631,370.00 | 0.49 |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 9,799,897.55 | 7,274,038.80 | 2,525,858.75 | 0.74 |
| 2 | ხარჯები | 8,558,864.06 | 6,664,375.31 | 1,894,488.75 | 0.78 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 4,631,928.00 | 3,748,748.16 | 883,179.84 | 0.81 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 3,228,513.50 | 2,509,059.43 | 719,454.07 | 0.78 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 114,421.00 | 45,400.15 | 69,020.85 | 0.40 |
| 2.6 | გრანტები | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 312,500.00 | 176,269.21 | 136,230.79 | 0.56 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 206,501.56 | 119,898.36 | 86,603.20 | 0.58 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 206,501.56 | 119,898.36 | 86,603.20 | 0.58 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 206,501.56 | 119,898.36 | 86,603.20 | 0.58 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,241,033.49 | 609,663.49 | 631,370.00 | 0.49 |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 9,750,847.55 | 7,274,038.80 | 2,476,808.75 | 0.75 |
| 2 | ხარჯები | 8,509,814.06 | 6,664,375.31 | 1,845,438.75 | 0.78 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 4,631,928.00 | 3,748,748.16 | 883,179.84 | 0.81 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 3,228,513.50 | 2,509,059.43 | 719,454.07 | 0.78 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 114,421.00 | 45,400.15 | 69,020.85 | 0.40 |
| 2.6 | გრანტები | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 312,500.00 | 176,269.21 | 136,230.79 | 0.56 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 157,451.56 | 119,898.36 | 37,553.20 | 0.76 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 157,451.56 | 119,898.36 | 37,553.20 | 0.76 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 157,451.56 | 119,898.36 | 37,553.20 | 0.76 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,241,033.49 | 609,663.49 | 631,370.00 | 0.49 |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 49,050.00 |  |  | 0.00 |
| 2 | ხარჯები | 49,050.00 |  |  | 0.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 49,050.00 |  |  | 0.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 49,050.00 |  |  | 0.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 49,050.00 |  |  | 0.00 |
| 7.1.3 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 27,500.00 | 8,040.00 | 19,460.00 | 0.29 |
| 2 | ხარჯები | 27,500.00 | 8,040.00 | 19,460.00 | 0.29 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 27,500.00 | 8,040.00 | 19,460.00 | 0.29 |
| 7.1.3.3 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 27,500.00 | 8,040.00 | 19,460.00 | 0.29 |
| 2 | ხარჯები | 27,500.00 | 8,040.00 | 19,460.00 | 0.29 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 27,500.00 | 8,040.00 | 19,460.00 | 0.29 |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 9,291.50 | 4,040.00 | 5,251.50 | 0.43 |
| 2 | ხარჯები | 9,291.50 | 4,040.00 | 5,251.50 | 0.43 |
| 2.4 | პროცენტი | 9,291.50 | 4,040.00 | 5,251.50 | 0.43 |
| 7.4 | ეკონომიკური საქმიანობა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 13,971,328.00 | 7,777,458.45 | 6,193,869.55 | 0.56 |
| 2 | ხარჯები | 2,562,490.00 | 2,375,692.56 | 186,797.44 | 0.93 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,682,490.00 | 1,500,011.10 | 182,478.90 | 0.89 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 880,000.00 | 875,681.46 | 4,318.54 | 1.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11,408,838.00 | 5,401,765.89 | 6,007,072.11 | 0.47 |
| 7.4.2 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 316,398.00 | 146,884.47 | 169,513.53 | 0.46 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 316,398.00 | 146,884.47 | 169,513.53 | 0.46 |
| 7.4.2.1 | სოფლის მეურნეობა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 316,398.00 | 146,884.47 | 169,513.53 | 0.46 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 316,398.00 | 146,884.47 | 169,513.53 | 0.46 |
| 7.4.5 | ტრანსპორტი | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 12,920,880.00 | 7,630,573.98 | 5,290,306.02 | 0.59 |
| 2 | ხარჯები | 2,562,490.00 | 2,375,692.56 | 186,797.44 | 0.93 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,682,490.00 | 1,500,011.10 | 182,478.90 | 0.89 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 880,000.00 | 875,681.46 | 4,318.54 | 1.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,358,390.00 | 5,254,881.42 | 5,103,508.58 | 0.51 |
| 7.4.5.1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 12,920,880.00 | 7,630,573.98 | 5,290,306.02 | 0.59 |
| 2 | ხარჯები | 2,562,490.00 | 2,375,692.56 | 186,797.44 | 0.93 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,682,490.00 | 1,500,011.10 | 182,478.90 | 0.89 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 880,000.00 | 875,681.46 | 4,318.54 | 1.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,358,390.00 | 5,254,881.42 | 5,103,508.58 | 0.51 |
| 7.4.9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 734,050.00 |  |  | 0.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 734,050.00 |  |  | 0.00 |
| 7.5 | გარემოს დაცვა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3,065,514.00 | 2,567,298.96 | 498,215.04 | 0.84 |
| 2 | ხარჯები | 2,687,500.00 | 2,488,881.56 | 198,618.44 | 0.93 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 55,000.00 | 37,040.20 | 17,959.80 | 0.67 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 2,632,500.00 | 2,451,841.36 | 180,658.64 | 0.93 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 378,014.00 | 78,417.40 | 299,596.60 | 0.21 |
| 7.5.1 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,598,014.00 | 2,167,745.35 | 430,268.65 | 0.83 |
| 2 | ხარჯები | 2,230,000.00 | 2,089,327.95 | 140,672.05 | 0.94 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 2,230,000.00 | 2,089,327.95 | 140,672.05 | 0.94 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 368,014.00 | 78,417.40 | 289,596.60 | 0.21 |
| 7.5.2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 10,000.00 |  |  | 0.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,000.00 |  |  | 0.00 |
| 7.5.4 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 402,500.00 | 362,513.41 | 39,986.59 | 0.90 |
| 2 | ხარჯები | 402,500.00 | 362,513.41 | 39,986.59 | 0.90 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 402,500.00 | 362,513.41 | 39,986.59 | 0.90 |
| 7.5.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 55,000.00 | 37,040.20 | 17,959.80 | 0.67 |
| 2 | ხარჯები | 55,000.00 | 37,040.20 | 17,959.80 | 0.67 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 55,000.00 | 37,040.20 | 17,959.80 | 0.67 |
| 7.6 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 7,564,045.00 | 5,873,036.00 | 1,691,009.00 | 0.78 |
| 2 | ხარჯები | 4,243,193.00 | 3,251,131.71 | 992,061.29 | 0.77 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 894,300.00 | 805,367.84 | 88,932.16 | 0.90 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 2,639,421.00 | 2,445,763.87 | 193,657.13 | 0.93 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 709,472.00 |  |  | 0.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 709,472.00 |  |  | 0.00 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 709,472.00 |  |  | 0.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,320,852.00 | 2,621,904.29 | 698,947.71 | 0.79 |
| 7.6.1 | ბინათმშენებლობა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 709,472.00 |  |  | 0.00 |
| 2 | ხარჯები | 709,472.00 |  |  | 0.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 709,472.00 |  |  | 0.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 709,472.00 |  |  | 0.00 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 709,472.00 |  |  | 0.00 |
| 7.6.2 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,238,699.00 | 1,204,847.89 | 33,851.11 | 0.97 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,238,699.00 | 1,204,847.89 | 33,851.11 | 0.97 |
| 7.6.3 | წყალმომარაგება | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 4,243,621.00 | 3,550,056.84 | 693,564.16 | 0.84 |
| 2 | ხარჯები | 2,240,000.00 | 2,185,287.97 | 54,712.03 | 0.98 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 0 |  |  | #DIV/0! |
| 2.5 | სუბსიდიები | 2,240,000.00 | 2,185,287.97 | 54,712.03 | 0.98 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,003,621.00 | 1,364,768.87 | 638,852.13 | 0.68 |
| 7.6.4 | გარე განათება | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,302,953.00 | 1,103,831.27 | 199,121.73 | 0.85 |
| 2 | ხარჯები | 1,239,421.00 | 1,051,543.74 | 187,877.26 | 0.85 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 840,000.00 | 791,067.84 | 48,932.16 | 0.94 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 399,421.00 | 260,475.90 | 138,945.10 | 0.65 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63,532.00 | 52,287.53 | 11,244.47 | 0.82 |
| 7.6.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 69,300.00 | 14,300.00 | 55,000.00 | 0.21 |
| 2 | ხარჯები | 54,300.00 | 14,300.00 | 40,000.00 | 0.26 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 54,300.00 | 14,300.00 | 40,000.00 | 0.26 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,000.00 |  |  | 0.00 |
| 7.7 | ჯანმრთელობის დაცვა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 308,135.44 | 227,461.54 | 80,673.90 | 0.74 |
| 2 | ხარჯები | 308,135.44 | 227,461.54 | 80,673.90 | 0.74 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 308,135.44 | 227,461.54 | 80,673.90 | 0.74 |
| 7.7.4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 308,135.44 | 227,461.54 | 80,673.90 | 0.74 |
| 2 | ხარჯები | 308,135.44 | 227,461.54 | 80,673.90 | 0.74 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 308,135.44 | 227,461.54 | 80,673.90 | 0.74 |
| 7.8 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 5,946,003.00 | 4,798,838.99 | 1,147,164.01 | 0.81 |
| 2 | ხარჯები | 4,559,783.00 | 3,846,738.81 | 713,044.19 | 0.84 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 571,643.00 | 344,132.57 | 227,510.43 | 0.60 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 3,923,390.00 | 3,479,304.99 | 444,085.01 | 0.89 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 15,000.00 | 8,750.00 | 6,250.00 | 0.58 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 49,750.00 | 14,551.25 | 35,198.75 | 0.29 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 49,750.00 | 14,551.25 | 35,198.75 | 0.29 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 49,750.00 | 14,551.25 | 35,198.75 | 0.29 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,386,220.00 | 952,100.18 | 434,119.82 | 0.69 |
| 7.8.1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3,678,720.00 | 3,068,385.55 | 610,334.45 | 0.83 |
| 2 | ხარჯები | 2,352,500.00 | 2,122,718.32 | 229,781.68 | 0.90 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 10,010.00 | 5,440.00 | 4,570.00 | 0.54 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 2,325,940.00 | 2,113,918.32 | 212,021.68 | 0.91 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 16,550.00 | 3,360.00 | 13,190.00 | 0.20 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 16,550.00 | 3,360.00 | 13,190.00 | 0.20 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 16,550.00 | 3,360.00 | 13,190.00 | 0.20 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,326,220.00 | 945,667.23 | 380,552.77 | 0.71 |
| 7.8.2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,829,168.00 | 1,355,394.72 | 473,773.28 | 0.74 |
| 2 | ხარჯები | 1,769,168.00 | 1,348,961.77 | 420,206.23 | 0.76 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 368,518.00 | 179,074.70 | 189,443.30 | 0.49 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,387,450.00 | 1,160,120.57 | 227,329.43 | 0.84 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 13,200.00 | 9,766.50 | 3,433.50 | 0.74 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 13,200.00 | 9,766.50 | 3,433.50 | 0.74 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 13,200.00 | 9,766.50 | 3,433.50 | 0.74 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 60,000.00 | 6,432.95 | 53,567.05 | 0.11 |
| 7.8.3 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 174,115.00 | 154,810.00 | 19,305.00 | 0.89 |
| 2 | ხარჯები | 174,115.00 | 154,810.00 | 19,305.00 | 0.89 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 174,115.00 | 154,810.00 | 19,305.00 | 0.89 |
| 7.8.4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 210,000.00 | 205,266.10 | 4,733.90 | 0.98 |
| 2 | ხარჯები | 210,000.00 | 205,266.10 | 4,733.90 | 0.98 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 210,000.00 | 205,266.10 | 4,733.90 | 0.98 |
| 7.8.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 54,000.00 | 14,982.62 | 39,017.38 | 0.28 |
| 2 | ხარჯები | 54,000.00 | 14,982.62 | 39,017.38 | 0.28 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 19,000.00 | 4,807.87 | 14,192.13 | 0.25 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 15,000.00 | 8,750.00 | 6,250.00 | 0.58 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 20,000.00 | 1,424.75 | 18,575.25 | 0.07 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 20,000.00 | 1,424.75 | 18,575.25 | 0.07 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 20,000.00 | 1,424.75 | 18,575.25 | 0.07 |
| 7.9 | განათლება | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 6,553,113.93 | 5,397,857.21 | 1,155,256.72 | 0.82 |
| 2 | ხარჯები | 6,193,675.93 | 5,171,500.09 | 1,022,175.84 | 0.83 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,672,675.93 | 1,188,413.30 | 484,262.63 | 0.71 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 4,485,000.00 | 3,958,386.79 | 526,613.21 | 0.88 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 36,000.00 | 24,700.00 | 11,300.00 | 0.69 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 359,438.00 | 226,357.12 | 133,080.88 | 0.63 |
| 7.9.1 | სკოლამდელი აღზრდა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 4,844,438.00 | 4,184,743.91 | 659,694.09 | 0.86 |
| 2 | ხარჯები | 4,485,000.00 | 3,958,386.79 | 526,613.21 | 0.88 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 4,485,000.00 | 3,958,386.79 | 526,613.21 | 0.88 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 359,438.00 | 226,357.12 | 133,080.88 | 0.63 |
| 00 | ჯამური | 1,708,675.93 | 1,213,113.30 | 495,562.63 | 0.71 |
| 2 | ხარჯები | 1,708,675.93 | 1,213,113.30 | 495,562.63 | 0.71 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,672,675.93 | 1,188,413.30 | 484,262.63 | 0.71 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 36,000.00 | 24,700.00 | 11,300.00 | 0.69 |
| 7.9.2.3 | საშუალო ზოგადი განათლება | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,708,675.93 | 1,213,113.30 | 495,562.63 | 0.71 |
| 2 | ხარჯები | 1,708,675.93 | 1,213,113.30 | 495,562.63 | 0.71 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,672,675.93 | 1,188,413.30 | 484,262.63 | 0.71 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 36,000.00 | 24,700.00 | 11,300.00 | 0.69 |
| 7.10 | სოციალური დაცვა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,640,456.00 | 2,314,478.52 | 325,977.48 | 0.88 |
| 2 | ხარჯები | 2,640,456.00 | 2,314,478.52 | 325,977.48 | 0.88 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 69,000.00 | 20,000.00 | 49,000.00 | 0.29 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,396,513.00 | 2,161,740.78 | 234,772.22 | 0.90 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 174,943.00 | 132,737.74 | 42,205.26 | 0.76 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 174,943.00 | 132,737.74 | 42,205.26 | 0.76 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 174,943.00 | 132,737.74 | 42,205.26 | 0.76 |
| 7.10.1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,359,663.00 | 1,198,200.78 | 161,462.22 | 0.88 |
| 2 | ხარჯები | 1,359,663.00 | 1,198,200.78 | 161,462.22 | 0.88 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,359,663.00 | 1,198,200.78 | 161,462.22 | 0.88 |
| 7.10.1.1 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,359,663.00 | 1,198,200.78 | 161,462.22 | 0.88 |
| 2 | ხარჯები | 1,359,663.00 | 1,198,200.78 | 161,462.22 | 0.88 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,359,663.00 | 1,198,200.78 | 161,462.22 | 0.88 |
| 7.10.4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,277,893.00 | 1,115,977.74 | 161,915.26 | 0.87 |
| 2 | ხარჯები | 1,277,893.00 | 1,115,977.74 | 161,915.26 | 0.87 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 69,000.00 | 20,000.00 | 49,000.00 | 0.29 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,033,950.00 | 963,240.00 | 70,710.00 | 0.93 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 174,943.00 | 132,737.74 | 42,205.26 | 0.76 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 174,943.00 | 132,737.74 | 42,205.26 | 0.76 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 174,943.00 | 132,737.74 | 42,205.26 | 0.76 |
| 7.10.9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 0 |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,900.00 | 300.00 | 2,600.00 | 0.10 |
| 2 | ხარჯები | 2,900.00 | 300.00 | 2,600.00 | 0.10 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,900.00 | 300.00 | 2,600.00 | 0.10 |

# თავიVII.მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის პრიორიტეტების, პროგრამების/ქვეპროგრამების შესრულება

# მუხლი1.ინფრასტრუქტურის განვითარება ( ორგანიზაციული  კოდი 02 00)

(თანხა ლარებში)

ა) კოდი 0201 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ა.ა) კოდი 020101 გზების მიმდინარე მოვლა-შენახვა

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2 კვარტლის გეგმა |  |  | 2 კვარტლის ფაქტი |  |  | შესრულების % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სულ | ადგილობრივი | ტრანსფერი | სულ | ადგილობრივი | ტრანსფერი | სულ | ადგილობრივი | ტრანსფერი |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 11,628,680 | 4,942,473 | 6,686,207 | 6,342,693 | 3,389,585 | 2,953,108 | 55 | 69 | 44 |
| 020101 | გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა | 1,682,490 | 1,682,490 |  | 1,500,011 | 1,500,011 |  | 89 | 89 |  |
| 020102 | გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 9,946,190 | 3,259,983 | 6,686,207 | 4,842,681 | 1,889,573 | 2,953,108 | 49 | 58 | 44 |
| 0202 | წყლის სისტემების განვითარება | 4,570,019 | 3,415,987 | 1,154,032 | 3,696,941 | 3,011,062 | 685,879 | 81 | 88 | 59 |
| 020201 | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | 2,240,000 | 2,240,000 |  | 2,185,288 | 2,185,288 |  | 98 | 98 |  |
| 020202 | სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 2,003,621 | 849,589 | 1,154,032 | 1,364,769 | 678,890 | 685,879 | 68 | 80 | 59 |
| 020203 | საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა | 10,000 | 10,000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 020204 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია | 316,398 | 316,398 |  | 146,884 | 146,884 |  | 46 | 46 |  |
| 0203 | გარე განათება | 1,302,953 | 1,302,953 | 0 | 1,103,831 | 1,103,831 | 0 | 85 | 85 |  |
| 020301 | გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა | 399,421 | 399,421 | 0 | 260,476 | 260,476 | 0 | 65 | 65 |  |
| 020302 | გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი | 840,000 | 840,000 | 0 | 791,068 | 791,068 | 0 | 94 | 94 |  |
| 20303 | კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში | 63,532 | 63,532 | 0 | 52,288 | 52,288 | 0 | 82 | 82 |  |
| 0204 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | 1,292,200 | 1,292,200 | 0 | 1,287,881 | 1,287,881 | 0 | 100 | 100 |  |
| 020401 | მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება | 880,000 | 880,000 | 0 | 875,681 | 875,681 | 0 | 100 | 100 |  |
| 020402 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება | 412,200 | 412,200 | 0 | 412,200 | 412,200 | 0 | 100 | 100 |  |
| 0207 | კეთილმოწყობა | 2,012,471 | 2,012,471 | 0 | 1,219,148 | 1,219,148 | 0 | 61 | 61 |  |
| 020701 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია | 1,238,699 | 1,238,699 | 0 | 1,204,848 | 1,204,848 | 0 | 97 | 97 |  |
| 020702 | შენობების ფასადების რეაბილიტაცია | 709,472 | 709,472 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 020703 | სადღესასწაულო ღონისძიებები | 64,300 | 64,300 | 0 | 14,300 | 14,300 | 0 | 22 | 22 |  |
| 0208 | სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0209 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები | 734,050 | 118,050 | 616,000 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | სულ | 21,545,373 | 13,089,134 | 8,456,239 | 13,650,494 | 10,011,507 | 3,638,987 | 63 | 76 | 43 |

ა.ა) კოდი 02 01 01 გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

|  | დასახელება | რაოდენობა | განზომილება | ერთ.ღირებულება | ჯამი | ხელშეკრულების # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი კამერის მოვლაპატრონობის მომსახურება | 534 |  | 42.8 | 22855.2 | 193 |
| 2 | ზოგადი ხედვის კამერის მოვლა-პატრონობის მომსახურება | 756 |  | 20.2 | 15271.2 | 193 |
| 3 | ვიდეო სამეთვალყურეო კამერის გარე გამოყენების უწყვეტი კვების წყაროების საგარანტიო მომსახურება და ჩართვის წერტილიდან ვიდეონაკადის (Stream) ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა შსს 112 (ქ. თბილისი) მონაცემთა დამუშავების ცენტრამდე | 60 |  | 250 | 15000 | 217 |
| 4 | სოფ.ახლოლალოში,გაჯისაკენდში, აზიზკენდში,კუშჩუში, თაზაკენდში, სეიდგოჯალოში, ვაჟა-ფშაველას ქ. სოფ.საბიექენდში, ყიზილაჯლოში, ჯანდარის დასახლებაში, სასაწრაფოსთან მისასვლელ გზაზე, გამსახურდიას ქუჩაზე, ნარიმანოვის ქუჩაზე, სოფ.დამია-გეურარხში, ლაღიძის ქუჩის ლიანდაგებზე, რუსთაველის, სამედვურღუნის, ჟორდანიას, აღმაშენებლის ქუჩებეის გადაკვეთაზე და სოფ.წერეთლის გვირაბთან მისასვლელი გზის სავალი ნაწილის შეკეთება ფრაქციული ღორღით | 16554 | მ³ |  | 670435 | 28 |
| 5 | სოფ.კუშჩუში, სოფ.საიმერლოში, სოფ.წერეთელში და სოფ.ნორგიულში ლითონის მილის მოწყობა | 61.85 | მ |  | 47520.6 | 28 |
| 6 | მაჟა-ფშაველას ქუჩაზე, სოფ.წერეთლის გვირაბთან მისასვლელი გზის, სოფ.ალგეთში სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით | 1123 | მ³ |  | 44920 | 28 |
| 7 | ქ მარნეულში, ქვიშის მოყრა სავალ ნაწილზე ხელით | 75 | ტ |  | 18750 | 28 |
| 8 | სოფ.ყულარში, დაშტაფაში, ახლოლალოში, სამხედრო დასახლებაში, წერეთელში, პუშკინის ქუჩაზე | 43.18 | მ² |  | 60990 | 28 |
| 9 | ლაღიძის ქუჩის ლიანდაგებზე საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით | 600 | მ² |  | 30600 | 28 |
| 10 | ქ.მარნეულში რუსთაველის, სამედ-ვურღუნის, გამსახურიას,მაზნიაშვილის, სამედვურღუნის, ჟორდანიას, აღმაშენებლის ქუჩების გადაკვეთაზე,ლაღიძის ქუჩის ლიანდაგებზე და სოფ.წერეთლის გვირაბთან მისასვლელი გზის დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარის ორმოული შეკეთება წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით | 6732 | მ² |  | 410766.7 | 28 |
| 11 | ქ.მარნეულში რუსთაველის, სამედვურღუნის, ჟორდანიას და აღმაშენებლის ქუჩების გადაკვეთაზე შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით | 62 | ტ |  | 23621 | 28 |
| 12 | სოფ.წერეთლის გვირაბთან მისასვლელი გზის დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის დაშლა-გაფხვიერება მექანიზირებული წესით | 32 | მ³ |  | 576 | 28 |
| 13 | ჰორიზონტალური მონიშვნა ერთკომპონენტიანი საგზაო ნიშანსადები საღებავით | 290.5 | მ² |  | 33407.5 | 28 |
| 14 | საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნა ცივი პლასტით | 826.7 | მ² |  | 100857.4 | 28 |
| 15 | რუსთაველის ქუჩაზე საგზაო ნიშნის დაყენება | 13 | ც |  | 2015 | 28 |
| 16 | საგზაო ნიშნებისთვის მოთუთიებული დგარების დაყენება | 31.5 | გრძ.მ |  | 2425.5 | 28 |

ა.ბ) კოდი 02 01 02 გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

| № | პროექტის დასახელება | მომწ.დასახელება | მახასიათებლები | ხელშეკრულება |  | ფაქტი წინა წლების | 2025 წლის ვალდებულება | ფაქტი 2025 წლის |  |  | მომდევნო წლების გეგმა | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ნომერი, თარიღი | თანხა |  |  | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ტრანსფერი |  |  |
|  | გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია 02 01 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | სოფელ ალგეთში მოლა ბაირამლის ქუჩის რეაბილიტაცია | შპს ,,ქცია" | 600 | ხელშეკრულება 268 16.10.2024 | 591,037 | 129,553 | 461,484 | 457,271 | 145,886 | 311,385 |  | დასრულდა |
| 2 | სოფ იმირში „გადაჭრილიგორა“-ს არქეოლოგიური კომპლექსის მისასვლელი გზის მოწყობა | შპს ,,ქცია" | 1,060 | ხელშეკრულება 247 19.09.2024 | 1,260,004 | 810,308 | 449,696 | 440,171 | 440,171 |  |  | დასრულდა |
| 3 | სოფ. ახკერპში შიდა გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა | შპს შპს მშენ + | 745 | ხელშეკრულება 319 17.12.2024 | 488,750 | 50,000 | 438,750 | 162,311 | 162,311 |  |  | მიმდინარე |
| 4 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ საიმერლოს შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (II ეტაპი). | შპს ,,ქცია" | 605 | ხელშეკრულება 249 23.09.2024 | 646,343 | 0 | 646,343 | 639,946 | 207,870 | 432,076 |  | დასრულდა |
| 5 | სოფელ კაჩაგანში შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს ,,ქცია" | 939 | ხელშეკრულება 292 06.11.2024 | 435,035 | 0 | 435,035 | 434,312 | 434,312 |  |  | დასრულდა |
| 6 | სოფელ სადახლოში მდინარე ბანუშაჩაიზე არსებული საავტომობილო ხიდის დემონტაჟისა და ახალი ხიდის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს სმარტ სოლუშენს |  | ხელშეკრულება 18 28.01.2025 | 1,286,395 | 0 | 1,286,395 | 439,874 |  | 439,874 |  |  |
| 7 | ქ. მარნეულში ბორჩალოს ქუჩაზე მდ. ალგეთზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა. | შპს "ბესკო" |  | ხელშეკრულება 15 27.01.2025 | 391,995 | 0 | 391,995 | 279,157 |  | 279,157 |  |  |
| 8 | მდინარე ალგეთზე არსებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | შპს ,,ქცია" |  | ხელშეკრულება 50 03.04.2025 | 619,997 | 0 | 619,997 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | სოფელ დაშტაფაში შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა | შპს შპს ნომერი-ერთი | 400 | ხელშეკრულება 269 16.10.2024 | 295,219 | 0 | 295,219 | 293,858 | 73,364 | 220,494 |  | დასრულდა |
| 10 | სოფელ ქვემო სარალში შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა | შპს შპს ნომერი-ერთი | 361 | ხელშეკრულება 272 16.10.2024 | 249,987 | 0 | 249,987 | 249,159 | 65,413 | 183,746 |  | დასრულდა |
| 11 | სოფელ წერეთლის შიდა გზების რეაბილიტაცია(II ეტაპი) | შპს "ქცია" | 8755 | ხელშეკრულება 67 25.04.2025 | 4,399,925 |  | 4,399,925 | 0 |  |  | 3,244,925 |  |
| 12 | სოფელ საიმერლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია(III ეტაპი) | შპს "ქცია" | 5101 | ხელშეკრულება 68 25.04.2025 | 3,139,991 |  | 3,139,991 | 0 |  |  | 1,879,991 |  |
| 13 | სოფელ თამარისის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(II ეტაპი) | შპს "ქცია" | 7184 | ხელშეკრულება 96 29.05.2025 | 4,512,316 |  | 4,512,316 | 0 |  |  |  |  |
| 14 | მარნეულის მუნიციოპალიტეტის სოფელ ალგეთში მოლა ბაირამლის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (II ეტაპი) | შპს შპს ნომერი-ერთი | 1057 | ხელშეკრულება 58 15.04.2025 | 1,054,000 |  | 1,054,000 | 675,300 | 32,157 | 643,143 | 378,700 |  |
| 15 | სოფელ იმირის შიდა გზების რეაბილიტაცია(II ეტაპი) | შპს შპს ნომერი-ერთი | 532 | ხელშეკრულება 61 16.04.2025 | 387,171 | 0 | 387,171 | 387,017 | 48,784 | 338,233 |  |  |
| 16 | სოფელ შაუმიანის შიდა გზების რეაბილიტაცია | შპს ,,ქცია" | 2872 | ხელშეკრულება 72 30.04.2025 | 1,396,992 | 0 | 1,396,992 | 105,000 |  | 105,000 |  |  |
| 17 | სოფელ ქვემო სარალში შიდა გზების რეაბილიტაცია(II ეტაპი) | შპს ,,ქცია" | 2085 | ხელშეკრულება 97 29.05.2025 | 1,049,994 | 0 | 1,049,994 | 0 |  |  |  |  |
| 18 | სოფელი ხუტორლეჟბადინის და სოფელი ქუთლიარის დამაკავშირებელი გზა | შპს შპს სამება | 4816 | ხელშეკრულება 86 15.05.2025 | 894,439 | 0 | 894,439 | 0 |  |  |  |  |
| 19 | ქ.მარნეულის შემოვლითი გზის მშენებლობა გზა №1 | შპს შპს სამება | 3469 | ხელშეკრულება 89 19.05.2025 | 3,099,439 | 0 | 3,099,439 | 0 |  |  |  |  |
| 20 | ქ. მარნეულში 26 მაისის ქუჩაზე საფეხმავლო ბილიკის (მოედნიდან “კიდევაც დაიზრდებიან” სკვერამდე) მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს ქართული გაერთიანებული კომპანია |  | ხელშეკრულება 88 19.05.2025 | 1,926,944 | 0 | 1,926,944 |  | 138,413 |  |  |  |
| 21 | სოფელ ჩანახჩში სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს ნომერი-ერთი |  | ხელშეკრულება 91 22.05.2025 | 619,399 | 0 | 619,399 |  |  |  |  |  |
| 22 | სოფ. იმირში, მდინარე შულავერაზე, ხიდის დემონტაჟი და ახალი ხიდის მშენებლობა | შპს "ბესკო" |  | ხელშეკრულება 71 30.04.2025 | 298,999 | 0 | 298,999 |  |  |  |  |  |
| 23 | სოფელ ალგეთში მოლა ბაირამლის ქუჩაზე გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა | შპს შპს ნომერი-ერთი |  | ხელშეკრულება 58 15.04.2025 | 1,053,966 | 0 | 1,053,966 |  | 32,157 | 643,143 |  |  |
|  |  |  |  |  | 28,125,972 | 989,861 | 27,136,111 | 4,563,377 | 1,748,683 | 2,953,108 | 5,503,616 |  |

ბ) კოდი 02 02 წყლის სისტემების განვითარება

ბ.ა) კოდი 02 02 01 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

ქვეპროგრამა მოიცავს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალის" სუბსიდირებას, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის  55 სოფლისათვის, 17 226  აბონენტი, სასმელი წყლის მიწოდებას და სარწყავი წყლის სისტემით  მომსახურებას. ხდება ქსელის დაზიანების შემთხვევაში  სარემონტო სამუშაოები. პირველ კვარტალში მოხდა სუბსიდირება 2185288.0 ლარის ოდენობით, საკუთარმა შემოსავლებმა შეადგინა 498647.40 ლარი.

| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ჯამური | 3,000,000.00 | 2,240,000.00 | 3,000,000.00 | 2,185,287.97 |
| 2 | ხარჯები | 3,000,000.00 | 2,240,000.00 | 3,000,000.00 | 2,185,287.97 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 3,000,000.00 | 2,240,000.00 | 3,000,000.00 | 2,185,287.97 |
| 2.5.1 | სახელმწიფო საწარმოებს |  |  | 3,000,000.00 | 2,185,287.97 |
| 2.5.1.1 | სუბსიდიები - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები |  |  | 3,000,000.00 | 2,185,287.97 |

ბ.ბ) 02 02 02 სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

| № | პროექტის დასახელება | მომწ.დასახელება | ხელშეკრულება |  | ფაქტი წინა წლების | 2025 წლის ვალდებულება | ფაქტი 2025 წლის |  |  |  | მომდევნო წლების გეგმა | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ნომერი, თარიღი | თანხა |  |  | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ტრანსფერი |  |  |  |
| 1 | სოფ ოფრეთში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს ჰიდრო და საინჟინრო გეოლოგია 2011 | ხელშეკრულება 53 15.03.2024 | 301,083 | 197,917 | 103,166 | 63,581 | 63,581 |  |  |  | დასრულდა |
| 2 | სოფ. საბირქენდში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს ელეს | ხელშეკრულება 245 14.11.2022 | 2,505,937 | 1,766,152 | 739,785 | 568,080 | 529,260 | 38,820 |  |  | დასრულდა |
| 5 | სოფელ კაპანახჩის სარწყავი წყლის ჭაბურღილისთის ტუმბოსა და ძრავის შესყიდვა თნმდევი მონტაჟის მომსახურებით | შპს შპს პნ PN | ხელშეკრულება 128 25.06.2025 | 7,970 | 0 | 7,970 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | სოფელ კუშჩუს წყალმომარაგების ჭაბურღილის და წყალმომარაგების ქსელის სამუშაოები. | შპს შპს G.SERVICE | ხელშეკრულება 105 09.06.2025 | 838,796 | 0 | 838,796 | 167,759 |  | 167,759 |  |  |  |
| 7 | სოფ. ხიხანისა და ქეშალოს სასმელი წყლით მომარაგების მიზნით პოლიეთილენის მილის შესყიდვა | შპს შპს ჯეოფაიფ ჩემიკალ | ხელშეკრულება 81 07.05.2025 | 60,094 | 0 | 60,094 | 60,094 | 60,094 |  |  |  | დასრულდა |
| 8 | სოფ. მეორე ქესალოში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს "ნიუ კომუნალ სერვისი | ხელშეკრულება 82 07.05.2025 | 2,396,837 |  | 2,396,837 | 479,300 |  | 479,300 |  |  |  |
| 9 | სასმელი წყლის (ძვირადღირებული) ტუმბოს, ტუმბოს მართვის ბლოკის და ელ.კაბელის შეძენა მონტაჟი | შპს შპს პნ PN | ხელშეკრულება 55 11.04.2025 | 4,350 | 0 | 4,350 | 4,350 | 4,350 |  |  |  | დასრულდა |
|  |  |  |  | 6,115,067 | 1,964,069 | 4,150,997 | 1,343,164 | 657,285 | 685,879 | 0 |  |  |

ბ.დ) კოდი 02 02 04 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

| № | პროექტის დასახელება | მომწ.დასახელება | მახასიათებლები | ხელშეკრულება |  | ფაქტი წინა წლების | 2025 წლის ვალდებულება | ფაქტი 2025 წლის |  |  | მომდევნო წლების გეგმა | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ნომერი, თარიღი | თანხა |  |  | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ტრანსფერი |  |  |
| სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 02 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ქ. მარნეულში დ. აღმაშენებლის, ვაჟა-ფშაველას, ლერმონტოვის, იაღლუჯის, თბილისის, რ. ლაღიძის და 20 იანვრის ქუჩებზე არსებული რკინა-ბეტონის სარწყავი არხების რეაბილიტაციის სამუშაოები. სოფელ წერეთელში (სკოლის მიმდებარედ) არსებული რკინა-ბეტონის სარწყავი არხის რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს შპს ჯი ემ ჯი ქონსთრაქშენი 2022 | 815 | ხელშეკრულება 111 24.05.2024 | 462,505 | 296,153 | 166,352 | 141,876 | 141,876 |  |  | დასრულდა |
| 2 | სოფელ საიმერლოში არსებული სარწყავი არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | შპს შპს ფილა 2010 |  | ხელშეკრულება 110 16.06.2025 | 41,375 | 0 | 41,375 |  | 34,086 |  |  |  |
| 3 | სოფელ თამარისში არსებული სარწყავი არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. | შპს შპს ჯი ემ ჯი ქონსთრაქშენი 2022 |  | ხელშეკრულება 104 09.06.2025 | 72,149 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 503,880.10 | 296,152.75 | 207,727 | 141,876.45 | 175,962.53 | 0.00 | 0.00 |  |

გ) კოდი 02 03 გარე განათება

გ.ა) კოდი 02 03 01 გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვისაუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 18721 სანათს. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის 75 პროცენტს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ჯამური | 798,842.00 | 399,421.00 | 446,500.00 | 260,475.90 |
| 2 | ხარჯები | 798,842.00 | 399,421.00 | 446,500.00 | 260,475.90 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 798,842.00 | 399,421.00 | 446,500.00 | 260,475.90 |
| 2.5.3 | სუბსიდიები - სხვა სექტორებს |  |  | 446,500.00 | 260,475.90 |
| 2.5.3.1 | 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი |  |  | 125,000.00 | 119,686.50 |
| 2.5.3.4 | 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო |  |  | 195,000.00 | 105,329.65 |
| 2.5.3.11 | 2.5.3.11 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით |  |  | 1,500.00 |  |
| 2.5.3.12 | 2.5.3.12 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო |  |  | 125,000.00 | 35,459.75 |

გ.ბ) კოდი  02 03 02 გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტრო ენერგიის გადასახადი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო-ენერგიის საფასურის გადახდა მომწოდებელი კომპანიისათვის. 18,721 სანათზე მოხმარებული 2 737 256 კვ.საათ ენერგიაზე საფასურმა ექვს თვეში შეადგინა 791,067.84 ლარი.

| 02 03 02 | გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ჯამური | 1,400,000.00 | 840,000.00 | 1,090,000.00 | 791,067.84 |
| 2 | ხარჯები | 1,400,000.00 | 840,000.00 | 1,090,000.00 | 791,067.84 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,400,000.00 | 840,000.00 | 1,090,000.00 | 791,067.84 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |  |  | 1,090,000.00 | 791,067.84 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |  |  | 1,090,000.00 | 791,067.84 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |  |  | 1,090,000.00 | 791,067.84 |

გ.გ) კოდი 02 03 03  კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

| # | დასახელება | ხელშეკრულება |  |  | ფაქტი | შენიშვნა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | სოფელ შაუმიანში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს ნათება 777 | ხელშეკრულება 241 თარიღი: 04.09.2024 | 52,617 | 52,288 | დასრულდა |
|  |  |  |  | 52,617 | 52,288 |  |

დ) კოდი 02 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

დ.ა) კოდი 02 04 01 მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

არსებულ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის ბალანსზე არის 25 სატრანსპორტო საშუალება (მ.შ.  21 ავტობუსი და 4 მიკროავტობუსი). ამჟამად შ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი" 17 მარშუტზე ემსახურება 45 სოფელს და 3 მარშრუტი ქალაქში, წლის განმავლობაში გადავანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ 400 000 მგზავრს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.

მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე.

საკუთარმა შემოსავლებმა შეადგინა 250924.02 ლარი.

| 02 04 01 | მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ჯამური | 1,700,000.00 | 880,000.00 | 1,700,000.00 | 875,681.46 |
| 2 | ხარჯები | 1,700,000.00 | 880,000.00 | 1,700,000.00 | 875,681.46 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,700,000.00 | 880,000.00 | 1,700,000.00 | 875,681.46 |
| 2.5.1 | სახელმწიფო საწარმოებს |  |  | 1,700,000.00 | 875,681.46 |
| 2.5.1.1 | სუბსიდიები - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები |  |  | 1,700,000.00 | 875,681.46 |

დ.ბ) კოდი 02 04 02 მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლების მიზნით, 2023 წელს შეძენილი იქნა 4 რთეული ავტობუსი, რომლის 42,86 % ანგარიშსწორება  412,200  ლარის ოდენობით  განხორციელდა 2024 წელს.

| № | პროექტის დასახელება | მომწ.დასახელება | ხელშეკრულება |  | ფაქტი წინა წლების | ფაქტი 2025 წლის |  |  | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ნომერი, თარიღი | თანხა |  | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტი | გეგმა 2025 |  |
| 1 | 4 ერთეული ავტობუსების შეძენა | შპს ,,ჯი-თი გრუპ" | ხელშეკრულება 107; თარიღი: 07/06/2023 | 1 374 000 | 961,800 | 412 200,00 | 412 200,00 |  | ავტობუსები მიღებულია, ხელშ.ღირებულების 30% ანაზღაურება მოხდა 2025წ(ხელშ.პირობ.მიხედვით) |

ე) კოდი 02 07 კეთილმოწყობა

ე.ა) კოდი 02 07 01  საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

| № | პროექტის დასახელება | მომწ.დასახელება | ხელშეკრულება |  | ფაქტი წინა წლების | 2025 წლის ვალდებულება | ფაქტი 2025 წლის |  |  | მომდევნო წლების გეგმა | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ნომერი, თარიღი | თანხა |  |  | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ტრანსფერი |  |  |
| საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია 02 07 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | სოფელ თამარისის სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს თეგიმი | ხელშეკრულება 259 06.11.2023 | 912,731 | 542,445 | 370,286 | 331,230 | 331,230 |  |  | დასრულდა |
| 2 | ქ. მარნ. სამხედრო დასახლებაში გასართობი სივრცის მშენებლობა და სოფ ალგეთში სკვერის მოწყობა | შპს შპს ელრაპ | ხელშეკრულება 269 თარიღი: 20.11.2023 | 135,023 | 27,000 | 108,023 | 95,006 | 95,006 | 0 |  | დასრულდა |
| 3 | ქ. მარნეულში ჯავახიშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები | შპს შპს ფილა 2010 | ხელშეკრულება 293 07.11.2024 | 31,555 | 28,385 | 3,170 | 3,154 | 3,154 |  |  | დასრულდა |
| 4 | ქ. მარნეულში რუსთაველის ქ.N 51-ში არსებული სკვერის რეაბილიტაცია | შპს, შპს ქართლი | ხელშეკრულება 263 07.10.2024 | 452,310 | 217,972 | 234,337 | 227,175 | 227,175 |  |  | დასრულდა |
| 5 | ქ. მარნეული, შოთა რუსთაველის ქუჩა N23-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილ. სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს ჩვენი ჯგუფი | ხელშეკრულება 256 01.10.2024 | 154,451 | 30,890 | 123,561 | 101,202 | 101,202 |  |  | დასრულდა |
| 6 | ქ. მარნეულში, აღმაშენებლის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს სიდისი | ხელშეკრულება 259 01.10.2024 | 97,362 | 19,680 | 77,682 | 73,839 | 73,839 |  |  | დასრულდა |
| 7 | ქ.მარნეულში შ.რუსთაველის ქუჩა N84-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს ჩვენი ჯგუფი | ხელშეკრულება 273 16.10.2024 | 289,982 | 57,800 | 232,182 | 210,944 | 210,944 |  |  | დასრულდა |
| 8 | სოფ.ალგეთის სკვერის და მარნ.სხვადასხვა უბნებზე საბავშვო სკვერების მოწყობა | შპს შპს ფილა 2010 | ხელშეკრულება 261 02.10.2024 | 716,615 | 629,402 | 87,213 | 76,010 | 76,010 |  |  | დასრულდა |
| 9 | ქ.მარნეულში, კიდევაც დაიზრდებიანის მიმდებარედ, კალათბურთის მოედნის მოწყობის სამუშაოები | შპს ინდასტრიალ ლოჯისტიკ კომპანი | ხელშეკრულება 290 04.11.2024 | 53,288 | 0 | 53,288 | 46,724 | 46,724 |  |  | დასრულდა |
|  |  |  |  | 2,843,317 | 1,553,575 | 1,289,742 | 1,165,284 | 1,165,284 | 0 | 0 |  |

ე.ა) სადღესასწაულო ღონიძიებები

| 02 07 03 | სადღესასწაულო ღონისძიებები | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ჯამური | 114,300.00 | 39,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 |
| 2 | ხარჯები | 84,300.00 | 31,800.00 | 14,300.00 | 14,300.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 84,300.00 | 31,800.00 | 14,300.00 | 14,300.00 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები |  |  | 14,300.00 | 14,300.00 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |  |  | 14,300.00 | 14,300.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |  |  | 14,300.00 | 14,300.00 |

| # | დასახელება | ხელშეკრულება |  |  | წინა წლის ფაქტი | 1 კვარტლის ფაქტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | სახალწლო ილუმინაციების, ელექტროვარვარა ნათურების, ნაძვისხის ნათურების შეძენა, თანმდევი მონტაჟის მომსახურებით | 21.11.2024 #306 | შპს ჯი ემ ჯი ქონსთრაქშენი 2022 | 154,000 | 139,700 | 14,300 |

## მუხლი 2. გარემოს დაცვა (კოდი 03 00)

(თანხა ლარებში)

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2 კვარტლის გეგმა |  |  | 2 კვარტლის ფაქტი |  |  | შესრულების % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სულ | ადგილობრივი | ტრანსფერი | სულ | ადგილობრივი | ტრანსფერი | სულ | ადგილობრივი | ტრანსფერი |
| 0301 | დასუფთავება და ნარჩენების მართვა | 2,310,000 | 2,310,000 | 0 | 2,133,915 | 2,133,915 | 0 | 92 | 92 |  |
| 030101 | მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 2,025,000 | 2,025,000 | 0 | 1,881,868 | 1,881,868 | 0 | 93 | 93 |  |
| 030102 | ნარჩენების გადამუშავება | 230,000 | 230,000 | 0 | 215,007 | 215,007 | 0 | 93 | 93 |  |
| 030103 | გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები | 55,000 | 55,000 | 0 | 37,040 | 37,040 | 0 | 67 | 67 |  |
| 0302 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | 402,500 | 402,500 | 0 | 362,513 | 362,513 | 0 | 90 | 90 |  |
| 0303 | კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში | 343,014 | 343,014 | 0 | 70,870 | 70,870 | 0 | 21 | 21 |  |
|  | სულ პრიორიტეტი | 3,055,514 | 3,055,514 | 0 | 2,567,299 | 2,567,299 | 0 | 84 | 84 |  |

ა) კოდი 0301 დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

ა.ა) კოდი 030101მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

ქვეპროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული“, გეგმით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფა, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას და ნარჩენების გატანას. ამ მიმართულებით მუნიციპალტეტს ემსახურება 35 (54 ნორმით) მეეზოვე, რომელიც ყველდღიურად ასუფთავებს 170 713 კვ.მ ფართობს. დგას 1500 ურნა. მიუხედვად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომელიც დღეის მდგომარეობით არ სუფთავდება რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი.

| 03 01 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ჯამური | 3,350,000.00 | 2,025,000.00 | 3,154,946.18 | 1,881,868.41 |
| 2 | ხარჯები | 3,325,000.00 | 2,000,000.00 | 3,147,399.18 | 1,874,321.41 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 3,325,000.00 | 2,000,000.00 | 3,147,399.18 | 1,874,321.41 |
| 2.5.3 | სუბსიდიები - სხვა სექტორებს |  |  | 3,147,399.18 | 1,874,321.41 |
| 2.5.3.1 | 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი |  |  | 861,399.18 | 345,899.93 |
| 2.5.3.4 | 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო |  |  | 1,850,000.00 | 1,279,841.45 |
| 2.5.3.7 | 2.5.3.7 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დანამატი |  |  | 4,000.00 | 3,357.30 |
| 2.5.3.11 | 2.5.3.11 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით |  |  | 12,000.00 | 9,674.39 |
| 2.5.3.12 | 2.5.3.12 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო |  |  | 419,000.00 | 235,548.34 |
| 2.5.3.15 | 2.5.3.15 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი |  |  | 1,000.00 |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25,000.00 | 25,000.00 | 7,547.00 | 7,547.00 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები |  |  | 7,547.00 | 7,547.00 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი |  |  | 7,547.00 | 7,547.00 |

ა.ბ) კოდი 03 01 02 ნარჩენების გადამუშავება

ქვეპროგრამამოიცავს შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს სუბსიდირებას.შ.პ.ს. "მარნეულის ორგანული ნარჩენების საწარმოს" საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს ორგანული ნარჩენების მიღება გადამუშავება და ორგანული სასუქის "კომპოსტი" წარმოება. აღნიშნული საქმიანობა ემსახურება რეგიონში არსებული ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრას. ვინაიდან საწარმოს აქვს დიდი ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი მნიშვნელობა და ამავდროულად წარმოადგენს ევროპული გამოცდილების და პრაქტიკის საქართველოში დანერგვა პოპულარიზაციის საუკეთესო საშუალებას.საწარმო აქტიურად არის ჩართული გარემოსა და ეკოლოგიური კუთხით არსებული პრობლემების განხილვისა და გადაჭრის სხვადასხვა ღონიძიებებში. აქტიურად თანამშრომლობს ევროკავშირის დახმარების სხვადასხვა პროექტებში.

საწარმო ჩართულია პროექტ "საქართსველოს გრძელვადიანი დაბალემისიიანი განვითარების სტრატეგია" (Long-term Low Emission Development Strategy, LT LEDS). რომელსაც ახორციელებს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გაეროს მიერ კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის პარიზის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ფარგლებში.  კონვენცია, რომლის წევრიც საქართველოცაა, ითვალისწინებს კლიმატის ცვლილების გამომწვევი სათბურის გაზების ემისიის შემცირებისათვის ხელშეწყობას, ხოლო პარიზის ხელშეკრულებით საქართველოს აღებული აქვს ვალდებულება გრძელვადიანი სტრატეგიის თანახმად შეამციროს უარყოფითი სათბურის გაზების ემისია.“

| 03 01 02 | ნარჩენების გადამუშავება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ჯამური | 390,000.00 | 230,000.00 | 390,000.00 | 215,007 |
| 2 | ხარჯები | 390,000.00 | 230,000.00 | 390,000.00 | 215,007 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 390,000.00 | 230,000.00 | 390,000.00 | 215,007 |
| 2.5.1 | სახელმწიფო საწარმოებს |  |  | 390,000.00 | 215,007 |
| 2.5.1.1 | სუბსიდიები - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები |  |  | 390,000.00 | 215,007 |

ა.გ) კოდი 03 01 03 გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

| ღონისძიება | რაოდენობა (ცალი) | გეგმა | გადახდა | შესრულება |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა(საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიისა და ცხოველთა სამარხში გადაყვანის მომსახურება) | 215 | 55 000 | 37,040 (ადგილ. ბიუჯეტი) | 67 % |

ბ) კოდი  03 02  მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

ქვეპროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული“, სამუშაოები მოიცავს ხე მცენერეების გადაბელვას, ბალახის გათიბვას. შეწამვლას, სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობას და სხვა აუცილებელი ღონისძიებების გატარებას.

| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ჯამური | 775,000.00 | 402,500.00 | 716,359.00 | 362,513.41 |
| 2 | ხარჯები | 775,000.00 | 402,500.00 | 716,359.00 | 362,513.41 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 775,000.00 | 402,500.00 | 716,359.00 | 362,513.41 |
| 2.5.3 | სუბსიდიები - სხვა სექტორებს |  |  | 716,359.00 | 362,513.41 |
| 2.5.3.1 | 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი |  |  | 6,224.00 | 4,409.00 |
| 2.5.3.4 | 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო |  |  | 423,365.00 | 208,707.30 |
| 2.5.3.11 | 2.5.3.11 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით |  |  | 9,500.00 | 5,795.44 |
| 2.5.3.12 | 2.5.3.12 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო |  |  | 277,270.00 | 143,601.67 |

გ) კოდი 03 03 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

| № | პროექტის დასახელება | მომწ.დასახელება | ხელშეკრულება |  | ფაქტი წინა წლების | ფაქტი 2025 წლის |  |  | შენიშვნა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ნომერი, თარიღი | თანხა |  | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ტრანსფერი |  |
| 4 | ერთი ერთეული საშუალო ტვირთამწეობის თვითმცლელი სატვირთო ავტომანქანის შესყიდვა | შპს "ბიზნეს ჯგუფი 2010" | ხელშეკრულება 274 თარიღი: 16.10.2024 | 88,588 | 17,718 | 0 | 70,870.40 | 0 | მიმდინარე |

## მუხლი 3.  განათლება (კოდი 04 00)

(თანხა ლარებში)

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2 კვარტლის გეგმა |  |  | 2 კვარტლის ფაქტი |  |  | შესრულების % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სულ | ადგილობრივი | ტრანსფერი | სულ | ადგილობრივი | ტრანსფერი | სულ | ადგილობრივი | ტრანსფერი |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 3,968,928 | 3,968,928 | 0 | 88 | 88 |  |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა | 344,438 | 344,438 | 0 | 215,816 | 215,816 | 0 | 63 | 63 |  |
| 04 03 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა | 1,708,676 | 36,000 | 1,672,676 | 1,213,113 | 24,700 | 1,188,413 | 71 | 69 | 71 |
| 04 03 01 | პედაგოგთა დახმარება | 36,000 | 36,000 | 0 | 24,700 | 24,700 | 0 | 69 | 69 |  |
| 04 03 02 | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | 1,672,676 | 0 | 1,672,676 | 1,188,413 | 0 | 1,188,413 | 71 |  | 71 |
|  | სულ პრიორიტეტი | 6,553,114 | 4,880,438 | 1,672,676 | 5,397,857 | 4,209,444 | 1,188,413 | 82 | 86 | 71 |

ა) კოდი  04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

მარნეულის მუნიციპალიტეტში სულ 3000-მე სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული,  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 14 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი)“. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 350 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღმზრდელი და 68 თანაშემწე.

2025 წელს საბავშვო ბაღები ფუნქციონირებას ახორციელებს საქართველოს მთავრობის მიერ   შემუშავებული რეგულაციების დაცვით.

| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ჯამური | 7,000,000.00 | 4,500,000.00 | 6,441,852.24 | 3,968,928.16 |
| 2 | ხარჯები | 6,985,000.00 | 4,485,000.00 | 6,431,310.87 | 3,958,386.79 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 6,985,000.00 | 4,485,000.00 | 6,431,310.87 | 3,958,386.79 |
| 2.5.3 | სუბსიდიები - სხვა სექტორებს |  |  | 6,431,310.87 | 3,958,386.79 |
| 2.5.3.1 | 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი |  |  | 941,310.87 | 645,193.19 |
| 2.5.3.4 | 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო |  |  | 5,400,000.00 | 3,252,531.81 |
| 2.5.3.11 | 2.5.3.11 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით |  |  | 90,000.00 | 60,661.79 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,541.37 | 10,541.37 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები |  |  | 10,541.37 | 10,541.37 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი |  |  | 10,541.37 | 10,541.37 |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |  |  | 10,541.37 | 10,541.37 |
| 31.1.2.2.1 | საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა |  |  | 6,996.37 | 6,996.37 |
| 31.1.2.2.1.3 | კომპიუტერი |  |  | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 31.1.2.2.1.5 | პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები |  |  | 3,396.37 | 3,396.37 |
| 31.1.2.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |  |  | 3,545.00 | 3,545.00 |

ბ) კოდი  04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

| № | პროექტის დასახელება | მომწ.დასახელება | ხელშეკრულება |  | ფაქტი წინა წლების | ფაქტი 2025 წლის |  |  |  | შენიშვნა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ნომერი, თარიღი | თანხა |  | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ტრანსფერი |  |  |
| 1 | სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტ. დარჩენილი სამუშაოების და ბაგაბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები | შპს შპს ელრაპ | ხელშეკრულება 241 თარიღი: 24.10.2023 | 454,499 | 289,993 | 119,063.93 | 119,063.93 |  | მიმდინარე |  |
| 2 | ქ.მარნეულში იაღლუჯის დასახლებაში არსებული საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები | შპს შპს სიდისი | ხელშეკრულება 260 თარიღი: 01.10.2024 | 124,798 | 24,960 | 96,752 | 96,752 |  | მიმდინარე |  |
|  |  |  |  | 579,297 | 314,953 | 215,815.75 | 215,815.75 | 0 |  |  |

გ) კოდი 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

გ.ა) კოდი 04 03 01 პედაგოგთა დახმარება

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში  არასრული სასწავლო წლის განმავლობაში 65 პედაგოგზე  სატრანსპორტო ხარჯების დაფინანსებაზე ( თვეში 50 ლარის ოდენობით პედაგოგზე) 6 თვეში შეადგინა   24,700.00ლარი

| № | დასახელება | თანხა | რაოდენობა |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | პედაგოგთა დახმარება ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფინანსებლად | 24,700.00 | 65 |
|  | სულ | 24,700.00 |  |

გ.ბ) კოდი 04 03 02 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

2025 წელს კვლავ განხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

| 04 03 02 | საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ჯამური | 1,672,675.93 | 1,672,675.93 | 1,672,675.93 | 1,188,413.30 |
| 2 | ხარჯები | 1,672,675.93 | 1,672,675.93 | 1,672,675.93 | 1,188,413.30 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,672,675.93 | 1,672,675.93 | 1,672,675.93 | 1,188,413.30 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |  |  | 1,672,675.93 | 1,188,413.30 |
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი |  |  | 1,672,675.93 | 1,188,413.30 |

## მუხლი 4. კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00 )

(თანხა ლარებში)

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2 კვარტლის გეგმა |  |  | 2 კვარტლის ფაქტი |  |  |  | შესრულების % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სულ | ადგილობრივი | ტრანსფერი | სულ | ადგილობრივი | ტრანსფერი | სულ |  | ადგილობრივი | ტრანსფერი |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 3,678,720 | 3,678,720 | 0 | 3,068,386 | 3,068,386 | 0 | 83 |  | 83 |  |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,926,500 | 1,926,500 | 0 | 1,724,853 | 1,724,853 | 0 | 90 |  | 90 |  |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 436,000 | 436,000 | 0 | 397,865 | 397,865 | 0 | 91 |  | 91 |  |
| 05 01 03 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 1,316,220 | 1,316,220 | 0 | 945,667 | 945,667 | 0 | 72 |  | 72 |  |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 2,039,168 | 2,039,168 | 0 | 1,560,661 | 1,560,661 | 0 | 77 |  | 77 |  |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,415,650 | 1,415,650 | 0 | 1,166,554 | 1,166,554 | 0 | 82 |  | 82 |  |
| 05 02 02 | კულტურის სფეროს ღონისძიებები | 383,518 | 383,518 | 0 | 188,841 | 188,841 | 0 | 49 |  | 49 |  |
| 05 02 03 | კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 05 02 04 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 210,000 | 210,000 | 0 | 205,266 | 205,266 | 0 | 98 |  | 98 |  |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 54,000 | 54,000 | 0 | 14,983 | 14,983 | 0 | 28 |  | 28 |  |
| 05 04 | ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 174,115 | 174,115 | 0 | 154,810 | 154,810 | 0 | 89 |  | 89 |  |
|  | სულ პრიორიტეტი | 5,946,003 | 5,946,003 | 0 | 4,798,839 | 4,798,839 | 0 | 81 |  | 81 |  |

ა) კოდი 0501 სპორტის სფეროს განვითარება

ა.ა) კოდი 050101 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

ა(აი)პ "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტულისკოლა" -  უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 21 სპორტის სახეობის მიმართულებით 30 სპორტულ ობიექტზე 65 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (12 დან - 25 წლამდე) 2000-ზე მეტ ბენეფიციარს. გახსნილია სპორტული წრეები შემდეგი მიმართულებით: ქართული ჭიდაობა ,ჭადრაკი, ფეხბურთი, მხატვრული ტანვარჯიში, ძიუდო, კალათბურთი. თავისუფალი ჭიდაობა ,ტაიკვანდო, კიკ-ბოქსინგი, კრივი, აკრობატიკა,ძალისმიერი სამჭიდი, ბატუტზე ხტომა, ათლეტიზმი, მკლავჭიდი, მშვილდოსნობა, ფრენბურთი, ჯიუ-ჯიცუ, რაგბი, კარატე.სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორც სამოყვარულო ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფში;

სკოლა გეგმავას და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელსუწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათს ტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მისფარგლებს გარეთ.

სპორტსკოლა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ქალაქის, ეროვნული ნაკრები გუნდების კანდიდატებისა და სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება დანაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება. სპორტის სახეობათა მიხედვით მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა. სკოლის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. სპორტული დარბაზის მოვლა-შენახვა , სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თანხების, სიგელების, ჯილდოების, ბანერების, ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების დამზადებისა და სხვა საქმიანობის წარმოება. სპორტული ინვენტრის.სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეძენა. მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით სპორტსმენების ეროვნული და საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. სპორტსმენების ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამივლინებო ხარჯების უზრუნველყოფა. ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზების და მოწყობის ხარჯები. სარაგბო კლუბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა,  რაგბის პოპულალიზაცია და სარაგბო საბავშვო სექციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინასტრაციულ ერთეულებში.

| 05 01 02 01 | ა(ა)იპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ჯამური | 3,623,000.00 | 1,926,500.00 | 3,330,574.36 | 1,724,853.32 |
| 2 | ხარჯები | 3,603,000.00 | 1,916,500.00 | 3,330,574.36 | 1,724,853.32 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 3,603,000.00 | 1,916,500.00 | 3,330,574.36 | 1,724,853.32 |
| 2.5.1 | სახელმწიფო საწარმოებს |  |  | 340,000.00 | 289,295.00 |
| 2.5.1.1 | სუბსიდიები - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები |  |  | 340,000.00 | 289,295.00 |
| 2.5.3 | სუბსიდიები - სხვა სექტორებს |  |  | 2,990,574.36 | 1,435,558.32 |
| 2.5.3.1 | 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი |  |  | 661,574.36 | 344,555.12 |
| 2.5.3.2 | 2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით |  |  | 47,990.00 | 21,795.28 |
| 2.5.3.3 | 2.5.3.3 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის გარეთ |  |  | 2,010.00 | 1,952.32 |
| 2.5.3.4 | 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო |  |  | 1,702,100.00 | 795,402.60 |
| 2.5.3.12 | 2.5.3.12 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო |  |  | 576,900.00 | 271,853.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,000.00 | 10,000.00 |  |  |

ა.ბ) კოდი 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

| № | ღონისძიება | თანხა ლარებში |
| --- | --- | --- |
| 1 | „სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადის“ ღონისძიებაში მონაწილე გუნდებისთვის სპორტული ფორმების კომპლექტის შესყიდვა | 3,360.00 |
| 2 | ვეტერანების და შშმ პირების სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობისთვის სპორტული და კულტურული ტურნეების სუბსიდირება | 14,970.00 |
| 3 | მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 100%–იანი წილის მქონე შპს ,,ალგეთი არენა"-ის ფუნქციონირებისთვის სუბსიდირება | 364,645.00 |
| 4 | გამარჯვებული გუნდისთვის სპორტული თასის და მედლის შესყიდვა | 450.00 |
| 5 | ფეხბურთის ჩემპიონატზე მონაწილეობის საწევრო გადასახადი | 4,990.00 |
| 6 | ქვემო ქართლის მინი ფეხბურთის სასკოლო ლიგის ორგანიზების სუბსიდირება | 9,450.00 |
|  |  | 397,865.00 |

ა.გ) კოდი 05 01 01 02  სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია

| № | პროექტის დასახელება | მომწ.დასახელება | ხელშეკრულება |  | ფაქტი წინა წლების | 2025 წლის ვალდებულება | ფაქტი 2025 წლის |  |  |  | მომდევნო წლების გეგმა |  | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ნომერი, თარიღი | თანხა |  |  | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ტრანსფერი |  |  |  |  |
| სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია 05 0 01 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | რუსთაველის ქუჩა N81 ში და ჯანდარის დასახლებაში არსებული მინი სტადიონის და მიმდებარე სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს, შ.პ.ს "მშენებელი" | ხელშეკრულება 56 20.03.2024 | 588,725 | 501,917 | 86,808 | 29,414 | 29,414 |  |  |  | დასრულდა |  |
| 2 | სოფ. წერეთელში სპორტული მოედნის და ეზოს სავარჯიშოების მოწყობის სამუშ.შესყ | უცხ.საწ.ფილ. ჯეო კონსტრაქშენ ენდ სისტემს ინკ საქართველოს ფილიალი | ხელშეკრულება 246 18.09.2024 | 239,637 | 47,955 | 191,681 | 152,214 | 152,214 |  |  |  | დასრულდა |  |
| 3 | სოფელ წერეთელში არსებული კომბინირებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები | შ.პ.ს. ,,თეგი" | ხელშეკრულება 201 19.07.2024 | 65,075 | 48,641 | 16,434 | 4,004 | 4,004 |  |  |  | დასრულდა |  |
| 4 | სოფელ მარადისში კომბ. სპორტული მოედნის და ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | უცხ.საწ.ფილ. ჯეო კონსტრაქშენ ენდ სისტემს ინკ საქართველოს ფილიალი | ხელშეკრულება 225 13.08.2024 | 218,864 | 158,323 | 60,541 | 16,545 | 16,545 |  |  |  | დასრულდა |  |
| 5 | ქ. მარნ. იაღლუჯის ქუჩაზე ეკო ემიგრანტების დასახ. სპორტული მოედნის და ტრენაჟ. მშენებ. სამუშ. შესყიდვა | უცხ.საწ.ფილ. ჯეო კონსტრაქშენ ენდ სისტემს ინკ საქართველოს ფილიალი | ხელშეკრულება 227 13.08.2024 | 217,359 | 157,339 | 60,020 | 16,853 | 16,853 |  |  |  | დასრულდა |  |
| 6 | ქ.მარნეულში 20 იანვრის ქუჩაზე სპორტული მოედნის და ფიტნეს ტრენაჟორების მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა. | უცხ.საწ.ფილ. ჯეო კონსტრაქშენ ენდ სისტემს ინკ საქართველოს ფილიალი | ხელშეკრულება 226 13.08.2024 | 238,121 | 125,514 | 112,608 | 52,595 | 52,595 |  |  |  | დასრულდა |  |
| 7 | სოფელ წითელსოფელში კომბინირებული სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს, ფერმო ფენსი | ხელშეკრულება 206 26.07.204 | 164,000 | 0 | 164,000 | 141,438 | 141,438 |  |  |  | დასრულდა |  |
| 8 | სოფელ ყულარში კომბინირებული სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. | შპს, ფერმო ფენსი | ხელშეკრულება 207 26.07.204 | 176,000 | 0 | 176,000 | 154,442 | 154,442 |  |  |  | დასრულდა |  |
| 9 | სოფელ დაშტაფაში კომბინირებული სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს, ფერმო ფენსი | ხელშეკრულება 215 02.08.204 | 165,000 | 0 | 165,000 | 145,113 | 145,113 |  |  |  | დასრულდა |  |
| 10 | ს.დამია გეურახში არსებული კომბინირებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციისათვის სამუშაოების შესყიდვა | შპს, ფერმო ფენსი | ხელშეკრულება 224 08.08.204 | 75,556 | 0 | 75,556 | 68,393 | 68,393 |  |  |  | დასრულდა |  |
| 11 | მარნ.მუნ. სოფ. დამიაში კომბინირებული სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს გშ 1992 | ხელშეკრულება 44 20.03.205 | 154,443 | 0 | 154,443 | 76,273 | 76,273 |  |  |  |  |  |
| 12 | მარნ.მუნ. სოფ. კირიხლოში კომბინირებული სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს თამარაშენი 2008 | ხელშეკრულება 43 20.03.205 | 144,001 | 0 | 144,001 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | სოფელ დიდი ბეგლიარში კომბინირებული სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა“ | შპს შპს გშ 1992 | ხელშეკრულება 48 31.03.205 | 143,000 | 0 | 143,000 | 59,527 | 59,527 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,148,338 | 1,039,689 | 1,108,648 | 781,010 | 916,809 | 0 | 0 |  |  |  |

ბ) კოდი 05 02კულტურის სფეროს  განვითარება

ბ.ა) კოდი 05 02 01  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ა(ა)იპ „მარნეულის მუნიციპალიტეტის „კულტურის ცენტრი“-ს ამოცანაა სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება.  კულტურის ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებიდა ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და მარნეულის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და  რეგიონში.   ქალაქში არსებული დიასპორების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება . მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების  საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწევა, სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა.  ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა: სამუსიკო, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორის, ხატვა-ფერწერა, კლასიკური მუსიკა, თეატრი, თანამედროვე ქორეოგრაფია, ფოტოხელოვნების, ვოკალურ ინსტრუმენტალური წრეების, ლიტერატურული კლუბების, ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი მწერლების, შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია.მოზარდი თაობის    დემოკრატიული საზოგადოების ჭეშმარიტ მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეთიკური განვითარების სრულყოფა.

| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ჯამური | 2,801,300.00 | 1,415,650.00 | 2,334,768.72 | 1,166,553.52 |
| 2 | ხარჯები | 2,751,300.00 | 1,385,650.00 | 2,328,335.77 | 1,160,120.57 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 2,751,300.00 | 1,385,650.00 | 2,328,335.77 | 1,160,120.57 |
| 2.5.3 | სუბსიდიები - სხვა სექტორებს |  |  | 2,328,335.77 | 1,160,120.57 |
| 2.5.3.1 | 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი |  |  | 336,835.77 | 175,233.02 |
| 2.5.3.2 | 2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით |  |  | 1,900.00 | 600.00 |
| 2.5.3.4 | 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო |  |  | 16,200.00 | 16,044.00 |
| 2.5.3.11 | 2.5.3.11 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით |  |  | 1,862,900.00 | 893,052.41 |
| 2.5.3.12 | 2.5.3.12 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო |  |  | 4,500.00 | 3,768.14 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  | 106,000.00 | 71,423.00 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | 50,000.00 | 30,000.00 | 6,432.95 | 6,432.95 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი |  |  | 6,432.95 | 6,432.95 |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |  |  | 6,432.95 | 6,432.95 |
| 31.1.2.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |  |  | 6,432.95 | 6,432.95 |

ბ.ბ) კოდი 05 02 02  კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

| № | ღონისძიება | თანხა ლარებში |
| --- | --- | --- |
| 1 | ,,ყურბან–ბაირამი“-ს დღესასწაულთან დაკავშირებით მოსახლეობისთვის გადასაცემად საქონლის ხორცის შესყიდვა | 8,062.50 |
| 2 | 3 ერთეული ბიოტუალეტისა და 1 ერთ. ხელსაბანის დაქირავება | 1,095.00 |
| 3 | 3 მარტს,დედის დღეზე ,ომში დაღუბული გმირების დედების და მეუღლეებისათვის გადასაცემი სასაჩუქრე ნობათის განსათავს. კალათის შეძენა | 304.00 |
| 4 | დედის დღესთნ დაკავშ. გამართულ ღონისძიებაზე მოწვეული ომში დაღუპული გმირების დედებისა და მეუღლეებისთვის სასაჩუქრე კალათების გადაცემა | 1,556.80 |
| 5 | ნოვრუზ ბაირამი 2025 - ის დიზაინის შექმნის მიზნით დიზაინერის მომსახურების | 4,000.00 |
| 6 | ,,დედა ენის“ დღის აღს. ღონის. ჰელიუმის ბუშტების შესყიდვა | 300.00 |
| 7 | ,,დედა ენის“ დღის აღსანიშნავი ღონისძიებისთვის ცოცხალი ყვავილების შესყიდვა | 150.00 |
| 8 | ,,ნოვრუზ ბაირამის" , ,,სააღდგომო დღესასწაულის" და 26 მაისთან დაკავშირებით სადღესასწაულო და მისალოცი ბილბორდების/ბანერების დამზადება/მომტაჟი/დემონტაჟი | 14,443.20 |
| 9 | 09 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების 80 წლ. დაკავშ. ცოცხალი ყვავილების შესყიდვა | 700.00 |
| 10 | 26 მაისის ღონისძიებასთან დაკავშირებით, ქართული საჭიდაოსთვის, მუსიკოსების დაქირავება | 830.00 |
| 11 | 26 მაისს ღონისძ. გამარჯვ.სპორტსმ., სპორტული თასის, მედლის და სიგ./დიპ. შესყიდვა | 1,035.00 |
| 12 | 26 მაისს ღონისძიებებში გამარჯვებული სპორტსმენებისთვის ცხვრის (ჭედილა) შესყიდვა | 650.00 |
| 13 | 8 მარტის აღასანიშნავად ქალბატონებისთვის 53 ცალი თაიგულის შესყიდვა | 1,325.00 |
| 14 | 9 აპრილს დაგეგმილი ღონისძ. ჰელიუმის ბუშტების შესყიდვა | 126.00 |
| 15 | 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალების შესამკობად ყვავილების თაიგულის შესყიდვა | 2,232.00 |
| 16 | ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშ. ღონისძიების ორგანიზება | 5,850.00 |
| 17 | ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის ღონისძ. სხვადასხვა სახეობის ნაყინის შესყიდვა | 220.00 |
| 18 | ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულთან დაკავშირებული ღონისძიების ორგანიზების მომსახურება | 144,561.70 |
| 19 | ომში დაღუპული გმირების დედების და მეუღეებისათვის 8 ერთეული ცოცხალი ყვავილების თაიგულების შესყიდვა | 400.00 |
| 20 | ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მარნეულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მეწარმე ქალებისათვის გადასაცემად სასაჩუქრე ბარათების შესყიდვა | 1,000.00 |
|  |  | 188,841.20 |

ბ.გ) 05 02  03  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

გ) კოდი 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

| № | ღონისძიება | თანხა ლარებში |
| --- | --- | --- |
| 1 | ,,ახალგაზრდული საბჭო“-ს ინიც.დაგეგმ. ღონისძიებისთვის ელ.-ენერ. მომარაგების მიზნით, გენერატორის დაქირავება | 1,250.00 |
| 2 | ახალგაზრ.საბჭ. ინიც. დაგეგმ.ღონისძ. ,,ფერების ფესტივალი“, სხვადასხვა მასალების შესყიდვა | 1,480.00 |
| 3 | ახალგაზრდული საბჭოს ინიც.დაგეგმილ დასუფ. აქციაში მონაწ. ახალგაზრ.მაისურის შესყიდვა | 1,250.00 |
| 4 | ახალგარდ. საბჭოს მიერ ინც. ინტელექტ. კონკურსში გამარჯვებული გუნდის წევრებისთვის საჩუქრის სახით გადასაცემად წიგნის შესყიდვა | 174.75 |
| 5 | მერიის მიერ დაარს.,,ახალგაზრდული საბჭო“-ს წევრებისათვის დაბრენდილი მაისურების და კეპების შესყიდვა | 1,840.00 |
| 6 | საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 237.87 |
| 7 | მარნეულში რეგისტრ. სტუდენტებისთვის მგზავრობის ხარჯების დასაფარად ერთჯ. ფინანსური დახმარება | 8,750.00 |
|  |  | 14,982.62 |

დ) კოდი 05 04 ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

„მარნეული ტვ“-სთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად გაწეულია შემდეგი სახის მომსახურება, საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნა საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.

## მუხლი 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 06 00)

(თანხა ლარებში)

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2 კვარტლის გეგმა |  |  |  | 2 კვარტლის ფაქტი |  |  | შესრულების % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სულ | ადგილობრივი | ტრანსფერი | სულ |  | ადგილობრივი | ტრანსფერი | სულ | ადგილობრივი | ტრანსფერი |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 308,135 | 123,000 | 185,135 | 227,462 |  | 88,096 | 139,366 | 74 | 72 | 75 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 308,135 | 123,000 | 185,135 | 227,462 |  | 88,096 | 139,366 | 74 | 72 | 75 |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 2,640,456 | 2,635,556 | 4,900 | 2,314,479 |  | 2,312,179 | 2,300 | 88 | 88 | 47 |
| 06 02 01 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 1,359,663 | 1,359,663 | 0 | 1,198,201 |  | 1,198,201 | 0 | 88 | 88 |  |
| 06 02 02 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1,277,893 | 1,275,893 | 2,000 | 1,115,978 |  | 1,113,978 | 2,000 | 87 | 87 | 100 |
| 06 02 03 | სარიტუალო მომსახურება | 2,900 |  | 2,900 | 300 |  | 0 | 300 | 10 |  | 10 |
|  | სულ პრიორიტეტი | 2,948,591 | 2,758,556 | 190,035 | 2,541,940 |  | 2,400,274 | 141,666 | 86 | 87 | 75 |

ა) კოდი 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა

ა.ა) კოდი  06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში განხორციელებული იქნა პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებები:  ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლება-მოსილებების განხორციელება.
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება;  ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე  ზემოქმედების  განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.

| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ჯამური | 514,400.00 | 308,135.44 | 475,161.75 | 227,461.54 |
| 2 | ხარჯები | 514,400.00 | 308,135.44 | 475,161.75 | 227,461.54 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 514,400.00 | 308,135.44 | 475,161.75 | 227,461.54 |
| 2.5.3 | სუბსიდიები - სხვა სექტორებს |  |  | 475,161.75 | 227,461.54 |
| 2.5.3.1 | 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი |  |  | 35,161.75 | 17,109.77 |
| 2.5.3.2 | 2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით |  |  | 2,000.00 |  |
| 2.5.3.4 | 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო |  |  | 436,000.00 | 210,148.84 |
| 2.5.3.12 | 2.5.3.12 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო |  |  | 2,000.00 | 202.93 |

ბ) კოდი 06 02 სოციალური დაცვა

2025  წლის  I-II კვარტლის   გახარჯული  თანხა შეადგენს  სულ: 3669 მოქალაქეზე - 2 324 090 ლარს;

ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

| შემოსულია -- 3176 მოქ. განცხადება |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| შესრულდა 2123 მოალაქის საგარანტიო მომსახურება |  |  |  |
| შესრულდა 2024 წ.416 მოქალაქის საგარანტიო მომსახურება |  |  |  |
| კომისიით უარი ეთქვა 85 მოქ.განცხადება |  |  |  |
| პროგრამით უარი ეთქვა 422 მოქ.განცხადებას |  |  |  |
| სულ : შესრულდა 2539 მოქ. მოთხოვნა თანხა შეადგენს 1512740 .00 ლარს |  |  |  |
| მუხლი/პუნქტი | კატეგორია | რაოდენობა | თანხა |
| მუხლი 1 პუნქტი 1 | 0 დან –12000 მდე სოც.დაუცველი მოქ.სამედიცინო მომსახურება | 669 | 228868.47 |
| მუხლი 1 პუნქტი 2 | სოციალურად დაუცველი ვეტერნების სამედიცინო მომსახურება | 15 | 5070 |
| მუხლი 2 პუნქტი 1 | მკვეთრად მნიშვნელოვნად შეზღუდული პირები | 525 | 301264 |
| მუხლი 2 პუნქტი 2 | გონებრივი განვითარება | 69 | 63861 |
| მული 2 პუნქტი 3 | არასრულწლოვან შშმ პირთა საკურორტო თერაპია | 2 | 4000 |
| მუხლი 3 პუნქტი 1 | ონკოლოგიით დაავადებული მოქალაქეები | 457 | 377065.53 |
| მუხლი 3 პუნქტი 2 | გულის ოპერაცია | 59 | 59227 |
| მუხლი 3 პუნქტი 3 | 0–12000–მდე სოც.დაუცველი მოქ.ოპერაციით დახმარება | 32 | 21437 |
| მუხლი 8 | სათათბირო | 295 | 214223 |
| 2024 წლის | 2044 წლის შესრულებული საგრანტიოეები | 416 | 237724 |
|  |  | 2539 | 1 512 740 |

ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა; ბ.გ)სარიტუალო მომსახურება;

| შემოსულია 1198 მოქ.განცხადება |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამით უარი ეთქვა 87 მოქ.განცხადებას |  |  |  |
| კომისიით უარი ეთქვა186 მოქ.განცხადებას |  |  |  |
| რეკომენდაცია გაეწია 809 მოქ.-549000 ლარის ოდენობით |  |  |  |
| ყოველთვიური დახმარება გაეწია 321 (1901 ჯერ) მოქალაქეს 262350 ლარის ოდენობით |  |  |  |
| სულ : დახმარება გაეწია 1130 მოქ. 811350 ლარის ოდენობით. |  |  |  |
| მუხლი/პუნქტი | კატეგორია | რაოდენობა | თანხა |
| მუხლი 4 | დევნილ,ვეტერან და უპატრონო მიცვალებულთა ოჯახების დახმარება | 2 | 600 |
| მუხლი 5 პუნქტი 1 | ხანდაზმულები ( ასი ან მეტი წლის) მოქალაქე | 3 | 3000 |
| მუხლი 5 პუნქტი 2 | შშმ ვეტერანი - ერთჯერადი ფინანსური დახმარება | 4 | 2000 |
| მუხლი 5 პუნქტი 3 | 0–12000 მდე სოც.დაუცველი ვეტერანი მოქალაქქე- ერთჯერადი ფინანსური დახმარება | 14 | 7000 |
| მუხლი 5 პუნქტი 4 | საჩუქარი დევნილ ახალშობილზე | 4 | 2600 |
| მუხლი 5 პუნქტი 5 | მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე სოციალურად დაუცველი მოქალაქე - ერთჯერადი ფინანსური დახმარება | 43 | 8600 |
| მუხლი 5 პუნქტი 6 | მრავალშვილიანი (0–120000–მდე სოც დაუცველი /დევნილ) ოჯახი-ერთჯერადი ფინანსური დახმარება | 55 | 16500 |
| მუხლი 5 პუნქტი 7 | საახალწლო საჩუქარი | 0 | 0 |
| მუხლი 5 პუნქტი 8 | საახალწლო საჩუქარი | 0 | 0 |
| მუხლი 5 პუნქტი 9 | შშმ არასრულწლოვნები -ერთჯერადი ფინანსური დახმარება | 191 | 95500 |
| მუხლი 5 პუნქტი 10 | 0–15000 სოციალურად დაუცველი ოჯახებს - ერთჯერადი ფინანსური დამარება | 154 | 61600 |
| მუხლი 6 პუნქტი 1 | უსინათლო ბენეფიციარების-ყოველთვიყრი დამარება ( 762ჯერ) | 126 | 116460 |
| მუხლი 6 პუნქტი 2 | ყრუ-მუნჯი ბენეფიციარების-ყოველთვიური დახმარება (499ჯერ) | 83 | 64870 |
| მუხლი 6 პუნქტი 3 | დიალიზზე მყოფ (ტრანსპორტირება)პირთა- ყოველთვიური დახმარება (596 ჯერ) | 105 | 76620 |
| მუხლი 6 პუნქტი 4 | ომში დაღუპულ 7 მოქალაქეთა ოჯახს-ყოველთვიური დახმარება( 44 ჯერ) | 7 | 4400 |
| მუხლი 7 | სწავლის საფასური | 22 | 1100 |
| მუხლი 7 | ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად შშმ პირები | 7 | 7000 |
| მუხლი 8 | სათათბირო ორგანოს ფინანსური დახმარება | 310 | 343500 |
|  |  | 1130 | 811 350 |

## მუხლი 6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)

(თანხა ლარებში)

| კოდი | დასახელება | 2 კვარტლის გეგმა |  | 2 კვარტლის ფაქტი |  | შესრულების % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სულ | ადგილობრივი | სულ | ადგილობრივი | სულ | ადგილობრივი |
| 0101 | საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა | 9,750,848 | 9,750,848 | 0 | 7,274,039 | 7,274,039 | 0 |
| 010101 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 3,265,996 | 3,265,996 | 0 | 2,334,136 | 2,334,136 | 0 |
| 010102 | მუნიციპალიტეტის მერია | 6,484,852 | 6,484,852 | 0 | 4,939,903 | 4,939,903 | 0 |
| 0102 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 117,179 | 117,179 | 0 | 43,417 | 43,417 | 0 |
| 010201 | სარეზერვო ფონდი | 47,550 | 47,550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010202 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010203 | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 40,629 | 40,629 | 0 | 35,377 | 35,377 | 0 |
| 010204 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010205 | ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა | 17,500 | 17,500 | 0 | 8,040 | 8,040 | 0 |
|  | სულ პრიორიტეტი | 9,868,026 | 9,868,026 | 0 | 7,317,456 | 7,317,456 | 0 |

- კოდი 010101 „მუნიციპალიტეტის საკრებულო“,

მთლიანი გახარჯული 2,334,136.18ლარიდან

- შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა 891,041.53 ლარი, მ.შ. თანამდებობრივი სარგო - 878,266.98 ლარი, დანამატი- 12,774.55 ლარი;

- საქონელი და მომსახურების 990,683.19 ლარიდან გაიხარჯა:

- 859,626.28 ლარი -შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება;

- 210.00 ლარი -მივლინება;

- 936.00 ლარი - ოფისის ხარჯი;

- 121,964.11ლარი -    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები;

- 7,946.80 ლარი - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება;

- სოციალური უზრუნველყოფა -67,529.65ლარი;

- სხვა ხარჯები 73,920.00ლარი;

- არაფინანსური აქტივების ზრდა - 310,961.81ლარი;

- კოდი 010102 „მუნიციპალიტეტის მერია“ მთლიანი გახარჯული 4,939,902.62 ლარიდან

- შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა 2,857,706.63ლარი, მ.შ. თანამდებობრივი სარგო -2,790,711.84ლარი,  ჯილდო/პრემია- 3,086, დანამატი -63,909.19ლარი.

- საქონელი და მომსახურების 1,518,376.24ლარიდან გაიხარჯა:

- 568,543.63 ლარი -შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება;

- 1,230.00 ლარი -მივლინება;

- 306,924.56ლარი - ოფისის ხარჯი;

- 61,745.50 ლარი - წარმომადგენლობითი ხარჯი;

- 7,424ლარი - რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები;

- 329,287.57ლარი -  ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები;

- 243,221.38ლარი - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება;

- 45,400.15ლარი -სუბსიდიები;

- გრანტები - 65,000.00ლარი;

- სოციალური უზრუნველყოფა - 108,739.56ლარი;

- სხვა ხარჯები - 45,978.36 ლარი;

- არაფინანსური აქტივების ზრდა - 45,978.36ლარი;

- კოდი 010201 „სარეზერვო ფონდი“- დაიხარჯა 992 687,42 ლარი;

- კოდი 010202 „წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი“ - ხარჯი არ გაწეულა.

- კოდი 010203 „მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“ -  წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში აღებულ სესხის მომსახურებას, აქედან პირველ კვარტალში გაიხარჯა 35,377 ლარი.

- კოდი 010204  „გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა“ პირველ კვარტალში ხარჯი არ გაწეულა.

- კოდი 010205 „ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა“

- საქონელი და მომსახურება - 8,040.00 ლარი;

# თავი VIII. 2025 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

(თანხა ლარებში)

| 2025 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | პროექტის დასახელება | მომწ.დასახელება | მახასიათებლები | ხელშეკრულება |  | ფაქტი წინა წლების | 2025 წლის ვალდებულება | ფაქტი 2025 წლის |  |  | მომდევნო წლების გეგმა | შენიშვნა |
|  |  |  |  | ნომერი, თარიღი | თანხა |  |  | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ტრანსფერი |  |  |
|  | გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია 02 01 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | სოფელ ალგეთში მოლა ბაირამლის ქუჩის რეაბილიტაცია | შპს ,,ქცია" | 600 | ხელშეკრულება 268 16.10.2024 | 591,037 | 129,553 | 461,484 | 457,271 | 145,886 | 311,385 |  | დასრულდა |
| 2 | სოფ იმირში „გადაჭრილიგორა“-ს არქეოლოგიური კომპლექსის მისასვლელი გზის მოწყობა | შპს ,,ქცია" | 1,060 | ხელშეკრულება 247 19.09.2024 | 1,260,004 | 810,308 | 449,696 | 440,171 | 440,171 |  |  | დასრულდა |
| 3 | სოფ. ახკერპში შიდა გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა | შპს შპს მშენ + | 745 | ხელშეკრულება 319 17.12.2024 | 488,750 | 50,000 | 438,750 | 162,311 | 162,311 |  |  | მიმდინარე |
| 4 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ საიმერლოს შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (II ეტაპი). | შპს ,,ქცია" | 605 | ხელშეკრულება 249 23.09.2024 | 646,343 | 0 | 646,343 | 639,946 | 207,870 | 432,076 |  | დასრულდა |
| 5 | სოფელ კაჩაგანში შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს ,,ქცია" | 939 | ხელშეკრულება 292 06.11.2024 | 435,035 | 0 | 435,035 | 434,312 | 434,312 |  |  | დასრულდა |
| 6 | სოფელ სადახლოში მდინარე ბანუშაჩაიზე არსებული საავტომობილო ხიდის დემონტაჟისა და ახალი ხიდის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს სმარტ სოლუშენს |  | ხელშეკრულება 18 28.01.2025 | 1,286,395 | 0 | 1,286,395 | 439,874 |  | 439,874 |  |  |
| 7 | ქ. მარნეულში ბორჩალოს ქუჩაზე მდ. ალგეთზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა. | შპს "ბესკო" |  | ხელშეკრულება 15 27.01.2025 | 391,995 | 0 | 391,995 | 279,157 |  | 279,157 |  |  |
| 8 | მდინარე ალგეთზე არსებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | შპს ,,ქცია" |  | ხელშეკრულება 50 03.04.2025 | 619,997 | 0 | 619,997 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | სოფელ დაშტაფაში შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა | შპს შპს ნომერი-ერთი | 400 | ხელშეკრულება 269 16.10.2024 | 295,219 | 0 | 295,219 | 293,858 | 73,364 | 220,494 |  | დასრულდა |
| 10 | სოფელ ქვემო სარალში შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა | შპს შპს ნომერი-ერთი | 361 | ხელშეკრულება 272 16.10.2024 | 249,987 | 0 | 249,987 | 249,159 | 65,413 | 183,746 |  | დასრულდა |
| 11 | სოფელ წერეთლის შიდა გზების რეაბილიტაცია(II ეტაპი) | შპს "ქცია" | 8755 | ხელშეკრულება 67 25.04.2025 | 4,399,925 |  | 4,399,925 | 0 |  |  | 3,244,925 |  |
| 12 | სოფელ საიმერლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია(III ეტაპი) | შპს "ქცია" | 5101 | ხელშეკრულება 68 25.04.2025 | 3,139,991 |  | 3,139,991 | 0 |  |  | 1,879,991 |  |
| 13 | სოფელ თამარისის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(II ეტაპი) | შპს "ქცია" | 7184 | ხელშეკრულება 96 29.05.2025 | 4,512,316 |  | 4,512,316 | 0 |  |  |  |  |
| 14 | მარნეულის მუნიციოპალიტეტის სოფელ ალგეთში მოლა ბაირამლის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (II ეტაპი) | შპს შპს ნომერი-ერთი | 1057 | ხელშეკრულება 58 15.04.2025 | 1,054,000 |  | 1,054,000 | 675,300 | 32,157 | 643,143 | 378,700 |  |
| 15 | სოფელ იმირის შიდა გზების რეაბილიტაცია(II ეტაპი) | შპს შპს ნომერი-ერთი | 532 | ხელშეკრულება 61 16.04.2025 | 387,171 | 0 | 387,171 | 387,017 | 48,784 | 338,233 |  |  |
| 16 | სოფელ შაუმიანის შიდა გზების რეაბილიტაცია | შპს ,,ქცია" | 2872 | ხელშეკრულება 72 30.04.2025 | 1,396,992 | 0 | 1,396,992 | 105,000 |  | 105,000 |  |  |
| 17 | სოფელ ქვემო სარალში შიდა გზების რეაბილიტაცია(II ეტაპი) | შპს ,,ქცია" | 2085 | ხელშეკრულება 97 29.05.2025 | 1,049,994 | 0 | 1,049,994 | 0 |  |  |  |  |
| 18 | სოფელი ხუტორლეჟბადინის და სოფელი ქუთლიარის დამაკავშირებელი გზა | შპს შპს სამება | 4816 | ხელშეკრულება 86 15.05.2025 | 894,439 | 0 | 894,439 | 0 |  |  |  |  |
| 19 | ქ.მარნეულის შემოვლითი გზის მშენებლობა გზა №1 | შპს შპს სამება | 3469 | ხელშეკრულება 89 19.05.2025 | 3,099,439 | 0 | 3,099,439 | 0 |  |  |  |  |
| 20 | ქ. მარნეულში 26 მაისის ქუჩაზე საფეხმავლო ბილიკის (მოედნიდან “კიდევაც დაიზრდებიან” სკვერამდე) მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს ქართული გაერთიანებული კომპანია |  | ხელშეკრულება 88 19.05.2025 | 1,926,944 | 0 | 1,926,944 |  | 138,413 |  |  |  |
| 21 | სოფელ ჩანახჩში სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს ნომერი-ერთი |  | ხელშეკრულება 91 22.05.2025 | 619,399 | 0 | 619,399 |  |  |  |  |  |
| 22 | სოფ. იმირში, მდინარე შულავერაზე, ხიდის დემონტაჟი და ახალი ხიდის მშენებლობა | შპს "ბესკო" |  | ხელშეკრულება 71 30.04.2025 | 298,999 | 0 | 298,999 |  |  |  |  |  |
| 23 | სოფელ ალგეთში მოლა ბაირამლის ქუჩაზე გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა | შპს შპს ნომერი-ერთი |  | ხელშეკრულება 58 15.04.2025 | 1,053,966 | 0 | 1,053,966 |  | 32,157 | 643,143 |  |  |
|  |  |  |  |  | 28,125,972 | 989,861 | 27,136,111 | 4,563,377 | 1,748,683 | 2,953,108 | 5,503,616 |  |
| სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 02 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | სოფ ოფრეთში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს ჰიდრო და საინჟინრო გეოლოგია 2011 |  | ხელშეკრულება 53 15.03.2024 | 301,083 | 197,917 | 103,166 | 63,581 | 63,581 |  |  | დასრულდა |
| 2 | სოფ. საბირქენდში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს ელეს |  | ხელშეკრულება 245 14.11.2022 | 2,505,937 | 1,766,152 | 739,785 | 568,080 | 529,260 | 38,820 |  | დასრულდა |
| 5 | სოფელ კაპანახჩის სარწყავი წყლის ჭაბურღილისთის ტუმბოსა და ძრავის შესყიდვა თნმდევი მონტაჟის მომსახურებით | შპს შპს პნ PN |  | ხელშეკრულება 128 25.06.2025 | 7,970 | 0 | 7,970 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | სოფელ კუშჩუს წყალმომარაგების ჭაბურღილის და წყალმომარაგების ქსელის სამუშაოები. | შპს შპს G.SERVICE |  | ხელშეკრულება 105 09.06.2025 | 838,796 | 0 | 838,796 | 167,759 |  | 167,759 |  |  |
| 7 | სოფ. ხიხანისა და ქეშალოს სასმელი წყლით მომარაგების მიზნით პოლიეთილენის მილის შესყიდვა | შპს შპს ჯეოფაიფ ჩემიკალ |  | ხელშეკრულება 81 07.05.2025 | 60,094 | 0 | 60,094 | 60,094 | 60,094 |  |  | დასრულდა |
| 8 | სოფ. მეორე ქესალოში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს "ნიუ კომუნალ სერვისი |  | ხელშეკრულება 82 07.05.2025 | 2,396,837 |  | 2,396,837 | 479,300 |  | 479,300 |  |  |
| 9 | სასმელი წყლის (ძვირადღირებული) ტუმბოს, ტუმბოს მართვის ბლოკის და ელ.კაბელის შეძენა მონტაჟი | შპს შპს პნ PN |  | ხელშეკრულება 55 11.04.2025 | 4,350 | 0 | 4,350 | 4,350 | 4,350 |  |  | დასრულდა |
|  |  |  |  |  | 6,115,067 | 1,964,069 | 4,150,997 | 1,343,164 | 657,285 | 685,879 | 0 |  |
| სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 02 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ქ. მარნეულში დ. აღმაშენებლის, ვაჟა-ფშაველას, ლერმონტოვის, იაღლუჯის, თბილისის, რ. ლაღიძის და 20 იანვრის ქუჩებზე არსებული რკინა-ბეტონის სარწყავი არხების რეაბილიტაციის სამუშაოები. სოფელ წერეთელში (სკოლის მიმდებარედ) არსებული რკინა-ბეტონის სარწყავი არხის რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს შპს ჯი ემ ჯი ქონსთრაქშენი 2022 | 815 | ხელშეკრულება 111 24.05.2024 | 462,505 | 296,153 | 166,352 | 141,876 | 141,876 |  |  | დასრულდა |
| 2 | სოფელ საიმერლოში არსებული სარწყავი არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | შპს შპს ფილა 2010 |  | ხელშეკრულება 110 16.06.2025 | 41,375 | 0 | 41,375 |  | 34,086 |  |  |  |
| 3 | სოფელ თამარისში არსებული სარწყავი არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. | შპს შპს ჯი ემ ჯი ქონსთრაქშენი 2022 |  | ხელშეკრულება 104 09.06.2025 | 72,149 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 503,880.10 | 296,152.75 | 207,727 | 141,876.45 | 175,962.53 | 0.00 | 0.00 |  |
| გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა 02 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | სოფელ შაუმიანში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს ნათება 777 |  | ხელშეკრულება 241 თარიღი: 04.09.2024 | 52,617 | 0 | 52,617 | 52,288 | 52,288 |  |  | დასრულდა |
|  |  |  |  |  | 52,617 | 0 | 52,617 | 52,288 | 52,288 | 0 | 0 |  |
| მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება 02 04 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 ერთეული ავტობუსების შეძენა | შპს ,,ჯი-თი გრუპ" |  | ხელშეკრულება 107 თარიღი: 07.06.2023 | 1,374,000.00 | 961,800.00 | 412,200 | 412,200.00 | 412,200.00 |  |  | დასრულდა |
| საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია 02 07 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | სოფელ თამარისის სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს თეგიმი |  | ხელშეკრულება 259 06.11.2023 | 912,731 | 542,445 | 370,286 | 331,230 | 331,230 |  |  | დასრულდა |
| 2 | ქ. მარნ. სამხედრო დასახლებაში გასართობი სივრცის მშენებლობა და სოფ ალგეთში სკვერის მოწყობა | შპს შპს ელრაპ |  | ხელშეკრულება 269 თარიღი: 20.11.2023 | 135,023 | 27,000 | 108,023 | 95,006 | 95,006 | 0 |  | დასრულდა |
| 3 | ქ. მარნეულში ჯავახიშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები | შპს შპს ფილა 2010 |  | ხელშეკრულება 293 07.11.2024 | 31,555 | 28,385 | 3,170 | 3,154 | 3,154 |  |  | დასრულდა |
| 4 | ქ. მარნეულში რუსთაველის ქ.N 51-ში არსებული სკვერის რეაბილიტაცია | შპს, შპს ქართლი |  | ხელშეკრულება 263 07.10.2024 | 452,310 | 217,972 | 234,337 | 227,175 | 227,175 |  |  | დასრულდა |
| 5 | ქ. მარნეული, შოთა რუსთაველის ქუჩა N23-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილ. სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს ჩვენი ჯგუფი |  | ხელშეკრულება 256 01.10.2024 | 154,451 | 30,890 | 123,561 | 101,202 | 101,202 |  |  | დასრულდა |
| 6 | ქ. მარნეულში, აღმაშენებლის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს სიდისი |  | ხელშეკრულება 259 01.10.2024 | 97,362 | 19,680 | 77,682 | 73,839 | 73,839 |  |  | დასრულდა |
| 7 | ქ.მარნეულში შ.რუსთაველის ქუჩა N84-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს ჩვენი ჯგუფი |  | ხელშეკრულება 273 16.10.2024 | 289,982 | 57,800 | 232,182 | 210,944 | 210,944 |  |  | დასრულდა |
| 8 | სოფ.ალგეთის სკვერის და მარნ.სხვადასხვა უბნებზე საბავშვო სკვერების მოწყობა | შპს შპს ფილა 2010 |  | ხელშეკრულება 261 02.10.2024 | 716,615 | 629,402 | 87,213 | 76,010 | 76,010 |  |  | დასრულდა |
| 9 | ქ.მარნეულში, კიდევაც დაიზრდებიანის მიმდებარედ, კალათბურთის მოედნის მოწყობის სამუშაოები | შპს ინდასტრიალ ლოჯისტიკ კომპანი |  | ხელშეკრულება 290 04.11.2024 | 53,288 | 0 | 53,288 | 46,724 | 46,724 |  |  | დასრულდა |
|  |  |  |  |  | 2,843,317 | 1,553,575 | 1,289,742 | 1,165,284 | 1,165,284 | 0 | 0 |  |
| შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 02 07 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ქ. მარნეულში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სადარბაზოების/სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს ბამა |  | ხელშეკრულება 216 02.08.2024 | 662,982 | 0 | 662,982 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 662,982 | 0 | 662,982 | 0 | 0 |  |  |  |
| კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ერთი ერთეული საშუალო ტვირთამწეობის თვითმცლელი სატვირთო ავტომანქანის შესყიდვა | შპს "ბიზნეს ჯგუფი 2010" |  | ხელშეკრულება 274 თარიღი: 16.10.2024 | 88,588 | 17,718 | 70,870 | 70,870 | 70,870 | 0 |  |  |
| 2 | პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერის შესყიდვა | შპს შპს ორიენტი |  | ხელშეკრულება 54 თარიღი: 07.04.2025 | 295,500 | 0 | 295,500 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 384,088 | 17,718 | 366,370 | 70,870 | 70,870 | 0 | 0 |  |
| სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 04 01 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტ. დარჩენილი სამუშაოების და ბაგაბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები | შპს შპს ელრაპ |  | ხელშეკრულება 241 თარიღი: 24.10.2023 | 454,499 | 289,993 | 164,506 | 112,222 | 112,222 |  |  | დასრულდა |
| 2 | ქ.მარნეულში იაღლუჯის დასახლებაში არსებული საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები | შპს შპს სიდისი |  | ხელშეკრულება 260 თარიღი: 01.10.2024 | 124,798 | 24,960 | 99,838 | 96,752 | 96,752 |  |  | დასრულდა |
| 3 | მარნეულში იაღლუჯის დასახლებაში არსებული საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა |  |  | ხელშეკრულება 131 თარიღი: 26.06.2025 | 152,499 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 579,297 | 314,953 | 264,343 | 208,974 | 208,974 | 0 | 0 |  |
| სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია 05 0 01 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | რუსთაველის ქუჩა N81 ში და ჯანდარის დასახლებაში არსებული მინი სტადიონის და მიმდებარე სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები | შპს, შ.პ.ს "მშენებელი" |  | ხელშეკრულება 56 20.03.2024 | 588,725 | 501,917 | 86,808 | 29,414 | 29,414 |  |  | დასრულდა |
| 2 | სოფ. წერეთელში სპორტული მოედნის და ეზოს სავარჯიშოების მოწყობის სამუშ.შესყ | უცხ.საწ.ფილ. ჯეო კონსტრაქშენ ენდ სისტემს ინკ საქართველოს ფილიალი |  | ხელშეკრულება 246 18.09.2024 | 239,637 | 47,955 | 191,681 | 152,214 | 152,214 |  |  | დასრულდა |
| 3 | სოფელ წერეთელში არსებული კომბინირებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები | შ.პ.ს. ,,თეგი" |  | ხელშეკრულება 201 19.07.2024 | 65,075 | 48,641 | 16,434 | 4,004 | 4,004 |  |  | დასრულდა |
| 4 | სოფელ მარადისში კომბ. სპორტული მოედნის და ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | უცხ.საწ.ფილ. ჯეო კონსტრაქშენ ენდ სისტემს ინკ საქართველოს ფილიალი |  | ხელშეკრულება 225 13.08.2024 | 218,864 | 158,323 | 60,541 | 16,545 | 16,545 |  |  | დასრულდა |
| 5 | ქ. მარნ. იაღლუჯის ქუჩაზე ეკო ემიგრანტების დასახ. სპორტული მოედნის და ტრენაჟ. მშენებ. სამუშ. შესყიდვა | უცხ.საწ.ფილ. ჯეო კონსტრაქშენ ენდ სისტემს ინკ საქართველოს ფილიალი |  | ხელშეკრულება 227 13.08.2024 | 217,359 | 157,339 | 60,020 | 16,853 | 16,853 |  |  | დასრულდა |
| 6 | ქ.მარნეულში 20 იანვრის ქუჩაზე სპორტული მოედნის და ფიტნეს ტრენაჟორების მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა. | უცხ.საწ.ფილ. ჯეო კონსტრაქშენ ენდ სისტემს ინკ საქართველოს ფილიალი |  | ხელშეკრულება 226 13.08.2024 | 238,121 | 125,514 | 112,608 | 52,595 | 52,595 |  |  | დასრულდა |
| 7 | სოფელ წითელსოფელში კომბინირებული სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს, ფერმო ფენსი |  | ხელშეკრულება 206 26.07.204 | 164,000 | 0 | 164,000 | 141,438 | 141,438 |  |  | დასრულდა |
| 8 | სოფელ ყულარში კომბინირებული სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. | შპს, ფერმო ფენსი |  | ხელშეკრულება 207 26.07.204 | 176,000 | 0 | 176,000 | 154,442 | 154,442 |  |  | დასრულდა |
| 9 | სოფელ დაშტაფაში კომბინირებული სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს, ფერმო ფენსი |  | ხელშეკრულება 215 02.08.204 | 165,000 | 0 | 165,000 | 145,113 | 145,113 |  |  | დასრულდა |
| 10 | ს.დამია გეურახში არსებული კომბინირებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციისათვის სამუშაოების შესყიდვა | შპს, ფერმო ფენსი |  | ხელშეკრულება 224 08.08.204 | 75,556 | 0 | 75,556 | 68,393 | 68,393 |  |  | დასრულდა |
| 11 | მარნ.მუნ. სოფ. დამიაში კომბინირებული სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს გშ 1992 |  | ხელშეკრულება 44 20.03.205 | 154,443 | 0 | 154,443 | 76,273 | 76,273 |  |  |  |
| 12 | მარნ.მუნ. სოფ. კირიხლოში კომბინირებული სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | შპს შპს თამარაშენი 2008 |  | ხელშეკრულება 43 20.03.205 | 144,001 | 0 | 144,001 | 0 |  |  |  |  |
| 13 | სოფელ დიდი ბეგლიარში კომბინირებული სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა“ | შპს შპს გშ 1992 |  | ხელშეკრულება 48 31.03.205 | 143,000 | 0 | 143,000 | 59,527 | 59,527 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,148,338 | 1,039,689 | 1,108,648 | 781,010 | 916,809 | 0 | 0 |  |
| საკრებულო 01 01 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | მარნ.მუნ. თვითმმართველობის წარმ. ორგანოს - საკრებულოს ადმინისტ. შენობის მშენებლობის სამუშ. შეყიდვა. | შპს შპს მშენ-სერვისი |  | ხელშეკრულება 98 13.05.2024 | 2,156,344 | 533,188 | 1,623,156 | 299,147 | 299,147 |  |  |  |
| მერია 01 01 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | რკინიგზის გადასასვლელზე მარეგულირებელი პერსონალისთვის მეტალოპლასტმასის ტიპის ჯიხურის შეძენა (ჯიხური დაემატება მარნეულის მერიის ბალანსს) | ი/მ ელვარ მამედოვი |  | ხელშეკრულება 27 11.02.2025 | 5,796 | 0 | 5,796 | 5,796 | 5,796 |  |  | დასრულდა |
| 2 | 25 ერთეული მაღალფასიანი მრავალფუნქციური ლაზერული პრინტერის შესყიდვა | შ.პ.ს. "იუ-ჯი-თი" |  | ხელშეკრულება 9 23,01,2025 | 37,890 | 0 | 37,890 | 26,250 | 26,250 |  |  |  |
| 3 | 25 ერთეული ძვირადღირებული ლეპტოპის შეძენა | შ.პ.ს. "იუ-ჯი-თი" |  | ხელშეკრულება 11 23,01,2025 | 45,000 | 0 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |  |  |  |
| 4 | 20 ერთეული ძვირადღირებული პერსონალური კომპიუტერის შეძენა | შ.პ.ს. "იუ-ჯი-თი" |  | ხელშეკრულება 10 23,01,2025 | 36,900 | 0 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |  |  |  |
| 5 | მერიისთვის შეძენილი პორტაბელური კომპიუტერების ტრანსპორტირება | ი/მ ელვარ მამედოვი |  | ხელშეკრულება 75 01.02.2025 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |
| 14 | ქ. მარნეულის კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტ. შედგენის მომს. შესყიდვა | შპს შპს დ-მ |  | ხელშეკრულება 252 24.09.2024 | 103,828 | 0 | 103,828 | 103,828 | 103,828 |  |  | დასრულდა |
|  |  |  |  |  | 229,564 | 0 | 229,564 | 217,924 | 217,924 | 0 | 0 |  |
| საპროექტო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | სოფელ კასუმლოში, ბეითარაბჩში და ბაითალოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მშენებლობის სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა | შპს შპს წყალმშენი 2013 |  | ხელშეკრულება 46 26.03.2025 | 13,110 | 0 | 13,110 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გზებისა სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა | შპს შპს თბილგზაპროექტი |  | ხელშეკრულება 38 07.03.2025 | 78,800 | 0 | 78,800 | 52,800 | 52,800 |  |  |  |
| 3 | იაღლუჯის დასახ. არსებული საბავშვო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთ. დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა | შპს შპს დეველოპერი ჯგუფი |  | ხელშეკრულება 311 29.11.2024 | 8,071 | 0 | 8,071 | 8,071 | 8,071 |  |  | დასრულდა |
| 4 | სოფელ საიმერლოში, თამარისში და საბირკენდში არსებული სარწყავი არხის სარეაბილიტ. სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტ. შედგენის მომს. შესყიდვა | შპს შპს ჰიდრა |  | ხელშეკრულება 310 29.11.2024 | 13,452 | 0 | 13,452 | 13,452 | 13,452 |  |  | დასრულდა |
| 5 | ქ. მარნეულის კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტ.შედგენის მომს. შესყიდვა | შპს შპს დ-მ |  | ხელშეკრულება 252 24.09.2024 | 103,828 | 0 | 103,828 | 103,828 | 103,828 |  |  | დასრულდა |
| 9 | ა(ა)იპ ,,სუფთა მარნეული“-სა და შპს ,,მარნეულის სოფწყალი“-ს შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპრ – სახარჯთ. დოკუმენტაციის შედგენა | შპს შპს საპროექტო ჯგუფი |  | ხელშეკრულება 80 07.05.2025 | 38,000 | 0 | 38,000 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 255,261.02 | 0 | 255,261 | 178,151 | 178,151 | 0 | 0 |  |
|  | საზედამხედველო მომსახურება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | საზედამხედველო მომსახურების შეძენა | შპს ოპტიმალ გრუპ + | 02 01 02 | ხელშეკრულება 62 თარიღი: 27.03.2024 | 1,777,000 | 0 | 728,382 | 140,891 | 140,891 |  | 559,000 |  |
| 2 | საზედამხედველო მომსახურების შეძენა |  | 01 01 02 |  |  | 0 |  | 1,549 | 1,549 |  |  |  |
| 3 | საზედამხედველო მომსახურების შეძენა |  | 02 02 02 |  |  | 0 |  | 2,476 | 2,476 |  |  |  |
| 4 | საზედამხედველო მომსახურების შეძენა |  | 02 07 01 |  |  | 0 |  | 30,081 | 30,081 |  |  |  |
| 5 | საზედამხედველო მომსახურების შეძენა |  | 05 01 01 02 |  |  | 0 |  | 28,858 | 28,858 |  |  |  |
| 7 | საზედამხედველო მომსახურების შეძენა |  | 01 01 01 |  |  | 0 |  | 11,814 | 11,814 |  |  |  |
| 8 | საზედამხედველო მომსახურების შეძენა |  | 02 02 04 |  |  | 0 |  | 5,008 | 5,008 |  |  |  |
| 9 | საზედამხედველო მომსახურების შეძენა |  | 04 02 01 |  |  | 0 |  | 3,605 | 3,605 |  |  |  |
| 12 | საზედამხედველო მომსახურების შეძენა | შპს შპს ოპტიმალ გრუპ + | 04 02 01 | ხელშეკრულება 196 თარიღი: 12.09.2024 | 805,512 | 0 | 66,851 | 3,237 | 3,237 |  |  |  |
| 14 | საზედამხედველო მომსახურების შეძენა |  | 02 02 02 |  |  | 0 |  | 19,128 | 19,128 |  |  |  |
| 15 | საზედამხედველო მომსახურების შეძენა |  | 02 07 01 |  |  | 0 |  | 9,483 | 9,483 |  |  |  |
|  | სულ ზედამხედველობა |  |  |  | 2,582,512 | 486,131 | 2,096,381 | 256,130 | 256,130 | 0 | 559,000 |  |
|  | სულ ინფრასტრუქტურის პროექტები |  |  |  | 41,031,469 | 6,158,301 | 34,873,169 | 8,255,974 | 4,925,286 | 3,638,987 | 5,503,616 |  |
|  | საპროექტო დოკუმენტაციის შეძენა |  |  |  | 255,261 | 0 | 255,261 | 178,151 | 178,151 | 0 | 0 |  |
|  | სპეც ტექნიკა |  |  |  | 384,088 | 17,718 | 366,370 | 70,870 | 70,870 | 0 | 0 |  |
|  | მუნიციპალური ტრანსპორტი |  |  |  | 1,374,000 | 961,800 | 412,200 | 412,200 | 412,200 | 0 | 0 |  |
|  | ავტომანქანები |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ძვირადღირებული ტექნიკა და ინვენტარი |  |  |  | 229,564 | 0 | 229,564 | 217,924 | 217,924 | 0 | 0 |  |
|  | სოფლის ხელშეწყობის პროგრამა |  |  |  |  |  | 0 | 0.00 |  |  |  |  |
|  | ჯამი |  |  |  | 45,856,894 | 7,623,949 | 38,232,945 | 9,391,249 | 6,060,561 | 3,638,987 | 5,503,616 |  |

# თავი IX. მუნიციპალიტეტის დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტის შესრულება

| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ და შ.პ.ს 2025 წლის ორი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | გეგმა (წლიური) |  |  |  | ფაქტი (ექვსი თვის) |  |  |  |
|  | სულ | სუბსიდია | საკუთარი | სულ |  | სუბსიდია | საკუთარი |
| რიცხოვნობა | 1249 |  |  | 1184 |  |  |  |
| შემოსულობები | 28,462,705 | 24,709,300 | 3,753,405 | 14,168,078 |  | 13,253,675 | 914,403 |
| სხვა შემოსავლები | 26,329,273 | 22,619,300 | 3,709,973 | 13,073,123 |  | 12,162,987 | 910,136 |
| გრანტები | 2,133,432 | 2,090,000 | 43,432 | 1,094,955 |  | 1,090,688 | 4,267 |
| შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| გადასახდელები | 28,453,812 | 24,709,300 | 3,744,512 | 13,780,482 |  | 13,215,378 | 565,104 |
| შრომის ანაზღაურება | 17,933,987 | 16,201,265 | 1,732,722 | 8,894,810 |  | 8,675,932 | 218,877 |
| საქონელი და მომსახურება | 9,307,310 | 7,504,169 | 1,803,141 | 4,177,792 |  | 3,896,913 | 280,879 |
| პროცენტი | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| სუბსიდიები | 340,000 | 340,000 | 0 | 289,295 |  | 289,295 | 0 |
| გრანტები | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 116,262 | 91,262 | 25,000 | 97,526 |  | 79,900 | 17,626 |
| სხვა ხარჯები | 416,730 | 371,030 | 45,700 | 195,890 |  | 161,266 | 34,624 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 247,949 | 110,000 | 137,949 | 33,162 |  | 24,521 | 8,641 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| ვალდებულებების კლება | 91,574 | 91,574 | 0 | 92,008 |  | 87,551 | 4,457 |
| ნაშთის ცვლილება | 8,893 | 0 | 8,893 | 396,667 |  | 17,897 | 378,769 |
| ა(ა)იპ "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტსკოლა" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | გეგმა |  |  |  | ფაქტი |  |  |  |
|  | სულ | სუბსიდია | საკუთარი | სულ |  | სუბსიდია | საკუთარი |
| რიცხოვნობა | 93 |  |  | 93 |  |  |  |
| შემოსულობები | 3,623,000 | 3,623,000 | 0 | 1,724,853 |  | 1,724,853 | 0 |
| სხვა შემოსავლები | 3,623,000 | 3,623,000 | 0 | 1,724,853 |  | 1,724,853 | 0 |
| გრანტები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| გადასახდელები | 3,623,000 | 3,623,000 | 0 | 1,724,853 |  | 1,724,853 | 0 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,702,100 | 1,702,100 |  | 795,403 |  | 795,403 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 1,360,900 | 1,360,900 |  | 640,156 |  | 640,156 |  |
| პროცენტი | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| სუბსიდიები | 340,000 | 340,000 |  | 289,295 |  | 289,295 |  |
| გრანტები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 200,000 | 200,000 |  | 0 |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,000 | 20,000 |  | 0 |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| ნაშთის ცვლილება | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  | 0.00000 | 0.00000 |
| ა(ა) იპ "კულტურის ცენტრი" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | გეგმა |  |  |  | ფაქტი |  |  |  |
|  | სულ | სუბსიდია | საკუთარი | სულ |  | სუბსიდია | საკუთარი |
| რიცხოვნობა | 119 |  |  | 119 |  |  |  |
| შემოსულობები | 2,957,849 | 2,801,300 | 156,549 | 1,246,042 |  | 1,166,554 | 79,489 |
| სხვა შემოსავლები | 2,957,849 | 2,801,300 | 156,549 | 1,246,042 |  | 1,166,554 | 79,489 |
| გრანტები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| გადასახდელები | 2,957,849 | 2,801,300 | 156,549 | 1,246,042 |  | 1,166,554 | 79,489 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,964,500 | 1,863,000 | 101,500 | 949,441 |  | 893,052 | 56,389 |
| საქონელი და მომსახურება | 897,300 | 870,300 | 27,000 | 284,211 |  | 263,300 | 20,911 |
| პროცენტი | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| სუბსიდიები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| გრანტები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15,000 | 15,000 |  | 3,768 |  | 3,768 |  |
| სხვა ხარჯები | 5,500 | 3,000 | 2,500 | 2,189 |  |  | 2,189 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 75,549 | 50,000 | 25,549 | 6,433 |  | 6,433 |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |
| ა(ა) იპ "სუფთა მარნეული" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | გეგმა |  |  |  | ფაქტი |  |  |  |
|  | სულ | სუბსიდია | საკუთარი | სულ |  | სუბსიდია | საკუთარი |
| რიცხოვნობა | 175 |  |  | 160 |  |  |  |
| შემოსულობები | 4,923,800 | 4,923,800 | 0 | 2,504,858 |  | 2,504,858 | 0 |
| სხვა შემოსავლები | 4,923,800 | 4,923,800 |  | 2,504,858 |  | 2,504,858 |  |
| გრანტები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| გადასახდელები | 4,923,800 | 4,923,800 | 0 | 2,504,858 |  | 2,504,858 | 0 |
| შრომის ანაზღაურება | 3,101,350 | 3,101,350 |  | 1,597,236 |  | 1,597,236 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 1,776,850 | 1,776,850 |  | 884,605 |  | 884,605 |  |
| პროცენტი | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| სუბსიდიები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| გრანტები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15,600 | 15,600 |  | 15,470 |  | 15,470 |  |
| სხვა ხარჯები | 5,000 | 5,000 |  | 0 |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25,000 | 25,000 |  | 7,547 |  | 7,547 |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |
| ა(ა)იპ ბაგა ბაღების გაერთიანება "სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | გეგმა |  |  |  | ფაქტი |  |  |  |
|  | სულ | სუბსიდია | საკუთარი | სულ |  | სუბსიდია | საკუთარი |
| რიცხოვნობა | 560 |  |  | 511 |  |  |  |
| შემოსულობები | 7,059,136 | 7,000,000 | 59,136 | 4,014,925 |  | 3,968,928 | 25,597 |
| სხვა შემოსავლები | 7,059,136 | 7,000,000 | 59,136 | 4,014,925 |  | 3,989,328 | 25,597 |
| გრანტები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| გადასახდელები | 7,059,136 | 7,000,000 | 59,136 | 3,989,328 |  | 3,968,928 | 20,400 |
| შრომის ანაზღაურება | 6,338,281 | 6,279,145 | 59,136 | 3,272,932 |  | 3,252,532 | 20,400 |
| საქონელი და მომსახურება | 645,193 | 645,193 | 0 | 645,193 |  | 645,193 | 0 |
| პროცენტი | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| სუბსიდიები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| გრანტები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 60,662 | 60,662 | 0 | 60,662 |  | 60,662 | 0 |
| სხვა ხარჯები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,000 | 15,000 | 0 | 10,541 |  | 10,541 |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 0 | 0 | 0 | 5,197 |  | 0 | 5,197 |
| ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | გეგმა |  |  |  | ფაქტი |  |  |  |
|  | სულ | სუბსიდია | საკუთარი | სულ |  | სუბსიდია | საკუთარი |
| რიცხოვნობა | 26 |  |  | 26 |  |  |  |
| შემოსულობები | 258,876 | 257,200 | 1,676 | 229,137 |  | 227,462 | 1,676 |
| სხვა შემოსავლები | 258,876 | 257,200 | 1,676 | 229,137 |  | 227,462 | 1,676 |
| გრანტები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| გადასახდელები | 258,876 | 257,200 | 1,676 | 229,137 |  | 227,462 | 1,676 |
| შრომის ანაზღაურება | 227,176 | 225,500 | 1,676 | 212,027 |  | 210,352 | 1,676 |
| საქონელი და მომსახურება | 31,700 | 31,700 | 0 | 17,110 |  | 17,110 | 0 |
| პროცენტი | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| სუბსიდიები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| გრანტები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.00 | 0.00 |
| შ.პ.ს "მარნეულის სოფწყალი" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | გეგმა |  |  |  | ფაქტი |  |  |  |
|  | სულ | სუბსიდია | საკუთარი | სულ |  | სუბსიდია | საკუთარი |
| რიცხოვნობა | 187 |  |  | 187 |  |  |  |
| შემოსულობები | 5,732,816 | 3,000,000 | 2,732,816 | 2,683,935 |  | 2,185,288 | 528,119 |
| სხვა შემოსავლები | 5,732,816 | 3,000,000 | 2,732,816 | 2,683,935 |  | 2,185,288 | 498,647 |
| გრანტები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| გადასახდელები | 5,732,816 | 3,000,000 | 2,732,816 | 2,456,848 |  | 2,184,840 | 272,008 |
| შრომის ანაზღაურება | 2,298,716 | 1,338,001 | 960,715 | 1,114,587 |  | 1,109,658 | 4,928 |
| საქონელი და მომსახურება | 3,124,627 | 1,508,126 | 1,616,501 | 1,155,416 |  | 921,335 | 234,081 |
| პროცენტი | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| სუბსიდიები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| გრანტები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25,000 |  | 25,000 | 17,626 |  | 0 | 17,626 |
| სხვა ხარჯები | 172,073 | 153,873 | 18,200 | 160,578 |  | 153,847 | 6,731 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 112,400 |  | 112,400 | 8,641 |  |  | 8,641 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 256558.90 |  | 447.9 | 256111.00 |
| შ.პ.ს "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | გეგმა |  |  |  | ფაქტი |  |  |  |
|  | სულ | სუბსიდია | საკუთარი | სულ |  | სუბსიდია | საკუთარი |
| რიცხოვნობა | 68 |  |  | 68 |  |  |  |
| შემოსულობები | 2,379,796 | 1,700,000 | 679,796 | 1,126,605 |  | 875,681 | 250,924 |
| სხვა შემოსავლები | 679,796 |  | 679,796 | 250,924 |  |  | 250,924 |
| გრანტები | 1,700,000 | 1,700,000 |  | 875,681 |  | 875,681 |  |
| შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| გადასახდელები | 2,370,530 | 1,700,000 | 670,530 | 1,061,333 |  | 875,681 | 185,652 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,208,041 | 621,151 | 586,890 | 537,163 |  | 403,691 | 133,472 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,048,640 | 990,000 | 58,640 | 409,337 |  | 387,316 | 22,021 |
| პროცენტი | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| სუბსიდიები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| გრანტები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 25,000 |  | 25,000 | 25,702 |  |  | 25,702 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 88,849 | 88,849 |  | 89,131 |  | 84,674 | 4,457 |
| ნაშთის ცვლილება | 9,266 | 0 | 9,266 | 65,272 |  | 0 | 65,272 |
| შ.პ.ს "მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | გეგმა |  |  |  | ფაქტი |  |  |  |
|  | სულ | სუბსიდია | საკუთარი | სულ |  | სუბსიდია | საკუთარი |
| რიცხოვნობა | 21 |  |  | 20 |  |  |  |
| შემოსულობები | 433,432 | 390,000 | 43,432 | 219,274 |  | 215,007 | 4,267 |
| სხვა შემოსავლები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| გრანტები | 433,432 | 390,000 | 43,432 | 219,274 |  | 215,007 | 4,267 |
| შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| გადასახდელები | 433,805 | 390,000 | 43,805 | 217,859 |  | 215,006 | 2,853 |
| შრომის ანაზღაურება | 374,723 | 351,918 | 22,805 | 177,519 |  | 175,506 | 2,013 |
| საქონელი და მომსახურება | 47,200 | 26,200 | 21,000 | 30,045 |  | 29,205 | 840 |
| პროცენტი | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| სუბსიდიები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| გრანტები | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 9,157 | 9,157 |  | 7,419 |  | 7,419 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 2,725 | 2,725 |  | 2,877 |  | 2,877 |  |
| ნაშთის ცვლილება | -373 | 0 | -373 | 1,414 |  | 0 | 1,414 |
| შ.პ.ს "ალგეთი არენა" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | გეგმა |  |  |  | ფაქტი |  |  |  |
|  | სულ | სუბსიდია | საკუთარი | სულ |  | სუბსიდია | საკუთარი |
| რიცხოვნობა | 33 |  |  | 33 |  |  |  |
| შემოსულობები | 1,094,000 | 1,014,000 | 80,000 | 418,448 |  | 364,645 | 53,803 |
| სხვა შემოსავლები | 1,094,000 | 1,014,000 | 80,000 | 418,448 |  | 364,645 | 53,803 |
| გრანტები | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| გადასახდელები | 1,094,000 | 1,014,000 | 80,000 | 350,224 |  | 347,196 | 3,028 |
| შრომის ანაზღაურება | 719,100 | 719,100 | 0 | 238,502 |  | 238,502 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 374,900 | 294,900 | 80,000 | 111,720 |  | 108,694 | 3,026 |
| პროცენტი | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| სუბსიდიები | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| გრანტები | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,224 |  | 17,449 | 50,775 |

# თავი X. 2025 წლის ტრანსფერების შესახებ ინფორმაცია

## მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის 2025წლის დელეგირებული უფლებამოსილების შესასრულებლად გამოყოფილი მიზნობრივი   ტრანსფერის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ

1.1 მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის 2025 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კანონის ფარგლებში დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყოფილი იქნა 341,400  ლარი, რაც მიმართული იქნა „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის ,სადაც ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 139,366.03 ლარი ;

დაკისრებული ფუნქციების სრულყოფილად შესასრულებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დამატებით იქნა გამოყოფილი ასიგნება 98,970.65 ლარი.

ასევე 2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი 2900,0 ლარი მიმართული იქნა 2025 წლის ბიუჯეტში და დაემატა 060304 კოდს  „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსებისათვის, საიდანაც დამტკიცებული სოციალური პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი იქნა  1 მოქალაქის დაკრძალვის ხარჯი.

  - მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის ხელშეკრულების ფარგლებში გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერიდან 2025 წლის 6 თვის განმავლობაში გახარჯული იქნა 1,188,413.30 ლარი.

  - მთვარობის მიერ 2024წლის მაისის სტიქიის შედეგების სალკვიდაციოდ გამოყოფილი 94 000 ლარიდან დარჩენილი 2000 ლარი გახარჯული იქნა 2025 წელს.

(თანხა ლარებში)

- მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის 2025 წელს გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ 6 თვის მონაცემებით

|  | მთავრობის განკარგულება |  |  | პროექტის დასახელება |  | 2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი |  |  |  | 2 კვარტლის ფაქტი |  |  | კონტრაქტორის დასახელება |  | ხელშეკრულების # |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | დანიშნულება | № |  |  | სულ |  | თანადაფინანსება | რეგი | სულ |  | ადგილობრივი(ნაშთ-დან) | ნაშთი(რეგი) |  |  |  |
| 1 | რეგიონებში განს. პროექტების ფონდი | 2402 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფ. საბირქენდში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა |  | 739,785 |  | 700,965 | 38,820 | 568,080 |  | 529,260 | 38,820 | შ.პ.ს "ელესი" | 14.11.2022# 245 |  |
| 2 | რეგიონებში განს. პროექტების ფონდი | 2402 | საიმერლოს შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები |  | 646,343 |  | 214,267 | 432,076 | 639,946 |  | 207,870 | 432,076 | შპს ,,ქცია’’ | 23,09,2024#249 |  |
| 3 | რეგიონებში განს. პროექტების ფონდი | 2402 | ალგეთის შიდა გზების რეაბილიტაცია (მოლა ბაირამლის ქ.) |  | 461,484 |  | 150,099 | 311,385 | 457,271 |  | 145,886 | 311,385 | შპს ,,ქცია’’ | 16,10,2024#268 |  |
| 4 | რეგიონებში განს. პროექტების ფონდი | 2402 | ქვემო სარალში შიდა გზების რეაბილიტაცია |  | 249,987 |  | 66,241 | 183,746 | 249,159 |  | 65,413 | 183,746 | შპს ნომერი პირველი | 16,10,2024#272 |  |
|  |  |  |  |  | 2,097,599 |  | 1,131,572 | 966,027 | 1,914,457 |  | 948,430 | 966,027 | - | - |  |

| № | მთავრობის განკარგულება |  |  | პროექტის დასახელება | კატეგორია |  | პროექტის სრული ღირებულება | 2025 წლის განკარგულებით გამოყოფილი თანხა |  |  |  | ფაქტი 2025 წელი |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | დანიშნულება | № |  |  |  |  |  | სულ | თანადაფინანსება | რეგი | სულ |  | ადგილობრივი | რეგი |  |
| 1 | რეგიონებში განს. პროექტების ფონდი | 1955 | დაშტაფაში შიდა გზების რეაბილიტაცია |  | გზა | 300,000 |  | 300,000 | 79,506 | 220,494 | 293,858 |  | 73,364 | 220,494 |  |
| 2 | რეგიონებში განს. პროექტების ფონდი | 1955 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეორე ქესალოს წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია |  | წყალი | 2,996,046 |  | 1,260,000 | 60,000 | 1,200,000 | 479,300 |  |  | 479,300 |  |
| 3 | რეგიონებში განს. პროექტების ფონდი | 1955 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფელ კუშჩუს წყალმომარაგების ჭაბურღილის და წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია |  | წყალი | 954,008 |  | 954,008 | 47,700 | 906,308 | 167,759 |  |  | 167,759 |  |
| 4 | რეგიონებში განს. პროექტების ფონდი | 1955 | სოფელ წერეთლის შიდა გზების რეაბილიტაცია(II ეტაპი) |  | გზა | 5,159,826 |  | 1,155,000 | 55,000 | 1,100,000 | - |  |  |  |  |
| 5 | რეგიონებში განს. პროექტების ფონდი | 1955 | სოფელ საიმერლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია(III ეტაპი) |  | გზა | 3,739,543 |  | 1,260,000 | 60,000 | 1,200,000 | - |  |  |  |  |
| 6 | რეგიონებში განს. პროექტების ფონდი | 1955 | სოფელ თამარისის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(II ეტაპი) |  | გზა | 5,640,394 |  | 1,155,000 | 55,000 | 1,100,000 | - |  |  |  |  |
| 7 | რეგიონებში განს. პროექტების ფონდი | 1955 | მარნეულის მუნიციოპალიტეტის სოფელ ალგეთში მოლა ბაირამლის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (II ეტაპი) |  | გზა | 1,114,592 |  | 675,300 | 32,157 | 643,143 | 675,300 |  | 32,157 | 643,143 |  |
| 8 | რეგიონებში განს. პროექტების ფონდი | 1955 | სოფელ იმირის შიდა გზების რეაბილიტაცია(II ეტაპი) |  | გზა | 362,119 |  | 362,120 | 23,887 | 338,233 | 387,017 |  | 48,784 | 338,233 |  |
| 9 | რეგიონებში განს. პროექტების ფონდი | 1955 | სოფელ შაუმიანის შიდა გზების რეაბილიტაცია |  | გზა | 1,697,579 |  | 525,000 | 25,000 | 500,000 | 105,000 |  |  | 105,000 |  |
| 10 | რეგიონებში განს. პროექტების ფონდი | 1955 | სოფელქვემო სარალში შიდა გზების რეაბილიტაცია(II ეტაპი) |  | გზა | 1,165,012 |  | 525,000 | 25,000 | 500,000 | - |  |  |  |  |
| 11 | რეგიონებში განს. პროექტების ფონდი | 1955 | სოფელი ხუტორლეჟბადინის და სოფელი ქუთლიარის დამაკავშირებელი გზა |  | გზა | 1,018,692 |  | 735,000 | 35,000 | 700,000 | - |  |  |  |  |
| 12 | რეგიონებში განს. პროექტების ფონდი | 1955 | ქ.მარნეულის შემოვლითი გზის მშენებლობა გზა №1 |  | გზა | 3,614,625 |  | 1,582,000 | 75,333 | 1,506,667 | - |  |  |  |  |
|  | სულ #1955 განკარგულება |  |  |  |  |  | 27,762,436 | 10,488,428 | 573,583 | 9,914,845 |  | 2,108,235 | 154,306 |  | 1,953,929 |  |
| 1 | რეგიონებში განს. პროექტების ფონდი (სტიქია) | 239 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოში მდინარე ბანუშაჩაიზე არსებული საავტომობილო ხიდის დემონტაჟისა და ახალი ხიდის მშენებლობა |  | ხიდი | 1,248,005 |  | 1,286,395 | 38,389 | 1,248,005 | 439,874 |  |  | 439,874 |  |
| 2 | რეგიონებში განს. პროექტების ფონდი (სტიქია) | 239 | ქ. მარნეულში ბორჩალოს ქუჩაზე მდ. ალგეთზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა |  | ხიდი | 391,995 |  | 391,995 |  | 391,995 | 279,157 |  |  | 279,157 |  |
| 3 | რეგიონებში განს. პროექტების ფონდი (სტიქია) | 239 | ქ. მარნეულში ლაღიძის ქუჩაზე (ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე) მდინარე ალგეთზე არსებული საავტომობილო ხიდის მისასვლელების და ნაპირსამაგრის მშენებლობა |  | ხიდი | 619,000 |  | 619,997 | 997 | 619,000 | - |  |  |  |  |
|  | სულ #239 განკარგულება (სტიქია) |  |  |  |  |  | 2,259,000 | 2,298,387 | 39,387 | 2,259,000 |  | 719,031 | - |  | 719,031 |  |
| 1 | მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი | 517 | სოფ.ჩანახჩიში სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(რკ/ბეტონის საფარით) |  | გზა | 676,843 |  | 315,000 | 15,000 | 300,000 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30,767,349 |  | 13,126,865 | 653,020 | 12,473,845 | 2,827,266 |  | 154,306 | 2,672,960 |  |